2023 年投资项目管理师之投资建设项目实施高分通

关题库 A4 可打印版

单选题（共 50 题）

1、( )是指在投产运营前要组织专门人员对产品市场进行调查，认真分析市场

形势，研究市场现状与项目可行性研究发生的变化，分析国内对本项目产品的

竞争情况及其发展趋势。

A.确定产品市场营销策略

B.产品市场调查

C.建立产品市场营销网络

D.组织产品售后服务

【答案】 B

2、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对列入《政府核准的投资项目目

录》内的企业投资项目，以及外商投资项目，实行( )。

A.核准制

B.审批制

C.备案制

D.报告制

【答案】 A

3、项目财务内部控制的重点是( )。

A.工程价款支付控制

B.竣工财务决算控制

C.业务程序控制

D.财产保护控制

【答案】 A

4、合同履行期间，由于工程停建而终止合同或建设单位要求解除合同时，已进

行勘察工作的，完成的工作量超过 50%时，建设单位应向勘察人支付( )的勘察

费。

A.实际完成工作量

B.预算额 50%

C.预算额 80%

D.预算额 100%

【答案】 D

5、( )是指评价人员在调研过程中，要广泛听取各方面的反映和不同意见;认真

查看现场，尽量全面了解项目的历史和现状;广泛收集和深入研究项目建设的相

关数据和资料。

A.独立性

B.公正性

C.科学性

D.客观性

【答案】 D

6、项目实施准备阶段的生产准备不包括( )。

A.参与合同谈判

B.参与招标文件的编制和审定

C.参与工程设计管理

D.建立新产品研发机构

【答案】 D

7、下列不属于安全控制的目标的是( )。

A.减少或消除人的不安全行为

B.安全管理

C.改善生产环境和保护自然环境

D.对不安全行为进行惩罚

【答案】 D

8、下列关于生产准备的目的表述正确的是( )。

A.为了使项目建成后能够顺利及时地转正常生产

B.使建成的项目取得更大收益

C.使建设项目及早竣工

D.为了项目尽快按预期目标建成投产，使投资者获得收益

【答案】 A

9、承包单位报送的工程开工报审表及相关资料由( )审查。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.监理员

【答案】 B

10、承包单位应在知道或应当知道索赔事件发生后( )d 内，向监理机构递交索

赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】 C

11、安全管理主要是预防和控制工作场所内不可接受的( )。

A.意外风险

B.意外伤害

C.不良行为

D.损害风险

【答案】 D

12、招标人采用邀请招标方式的，应保证有( )个以上具备承担招标项目设计的

能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】 B

13、招标人应根据招标文件中列出的内容和向总承包人提出的要求计算总承包

费，其中，招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的( )计算。

A.1%

B.1.5%

C.2%

D.3%～5%

【答案】 A

14、估计工作持续时间的主要方法有定量计算法、经验估算法、( )、三时估算

法。

A.离散估算法

B.单一时间估计法

C.节点串联法

D.进度估计法

【答案】 B

15、建设项目竣工文件包括( )及批复、验收会议文件等。

A.竣工验收成功

B.竣工结算申请

C.竣工验收申请

D.竣工日期确立

【答案】 C

16、工程质量控制目标是确保工程质量达到( )的质量标准。

A.统一规定

B.内部协议

C.合同标准

D.合同约定

【答案】 D

17、关于材料采购合同的违约责任的表述，错误的是( )。

A.因供货方逾期交货，按合同约定依据逾期交货部分的货款总价计算违约金

B.在材料采购合同的履行中，如供货方交付的数量多于合同规定，采购方可在

承付期内、拒付多交部分的贷款和运杂费

C.当交货数量与合同不符，采购方应立即通知供货方接收货物并处理

D.采购方逾期付款，应支付逾期付款利息，延期付款利率一般按每天万分之五

计算

【答案】 C

18、在调整工作时间安排的时候，( )首先应该被利用。

A.自由时差

B.总时差

C.持续时间

D.关键工作

【答案】 A

19、生产准备机构应在( )适时组建。

A.项目实施阶段的前期

B.项目决策阶段的前期

C.项目实施阶段的中、后期

D.项目决策阶段的后期

【答案】 C

20、下列关于项目资本金验资的表述，错误的是( )。

A.项目资本金以货币资金出资的，应按照建设项目开户银行实际收到的资金和

日期作为投资者投入资本的入账依据

B.项目资本金以实物或无形资产作为出资的，应按照投资协议或合同确定的价

值作为投资者出资入账的价值

C.项目资本金以实物出资的应以实物转移的时间作为出资入账的时间

D.项目资本金以无形资产作为项目资本金出资的，应在投资协议或合同中确定

其价值并规定完成有关手续的时间确认为出资入账时间

【答案】 C

21、建设项目两类危险源中，第二类危险源是( )。

A.可能发生意外释放能量的载体或物质

B.事故发生的主体

C.导致事故的必要条件

D.决定事故后果的严重程度

【答案】 C

22、当资格预审文件、资格预审文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致

时，以( )为准。

A.最先发出的书面文件

B.最后发出的书面文件

C.修改前资格预审文件

D.最终修改的招标文件

【答案】 B

23、行政监督是建设项目质量监督的一种方式，下列选项中不属于行政监督的

是( )。

A.对某些产品的质量认证制度

B.对企业进入某些领域的许可证制度

C.对人员进入某些工种的持证上岗制度

D.对产品是否符合标准的检验制度

【答案】 D

24、为实现建设项目的总进度计划，编制与总进度计划相适应的各类资源需求

和供应计划，属于进度控制的( )措施。

A.组织

B.管理

C.经济

D.技术

【答案】 C

25、建设单位应自工程竣工验收合格起( )日内，向工程所在地的县级以上地方

人民政府建设行政主管部门备案。

A.7

B.15

C.28

D.45

【答案】 B

26、下列不属于工程文档资料管理目的的是( )。

A.为以后编制竣工档案奠定基础

B.真实、准确地反应建设项目实际情况

C.在项目实施期间提供便利的查阅条件

D.准确有效地为项目正常生产服务

【答案】 B

27、下列不属于承包人对分包人的安全生产责任的是( )。

A.在分包合同中明确分包人安全生产责任和义务

B.执行承包人的有关安全生产制度

C.统计上报分包人的伤亡事故并协助处理

D.审查分包人的安全资质

【答案】 B

28、建设项目出资人为获取未来的预期效益而投入的全部资金资产是( )。

A.现金

B.建设项目总投资

C.有形资产

D.无形资产

【答案】 B

29、投标分析的重点是在投标文件( )检查的基础上，对商务报价进行逐项检查

与分析。

A.完整性

B.合理性

C.符合性

D.真实性

【答案】 C

30、索赔事件具有连续影响的，承包单位应按合理时间间隔继续递交( )。

A.中间索赔通知

B.延续索赔通知

C.索赔申请

D.中间索赔报告

【答案】 B

31、我国建设项目最主要的采购方式是( )。

A.招标采购

B.竞争性谈判采购

C.单一来源采购

D.询价采购

【答案】 A

32、当项目进度延误或某个里程碑进度不能按时实现的情况下，为了加快进

度，通常的做法是( )。

A.将关键工作变为非关键工作

B.改变关键线路上各工作之间的先后顺序

C.压缩关键线路上有关工作的持续时间

D.重新编制网络计划

【答案】 C

33、下列不属于我国建筑工程预算造价审核方法的是( )。

A.全面审核法

B.重点审核法

C.对比审核法

D.部分审核法

【答案】 D

34、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当( )。

A.要求施工单位整改

B.要求施工单位暂停施工

C.报告建设单位

D.向有关政府主管部门报告

【答案】 A

35、在进行材料采购招标时，对技术复杂或技术规格、性能、制作工艺要求难

以统一的货物，一般采用( )进行评标。

A.打分法

B.记名投票法

C.综合评估法

D.最低评标价法

【答案】 C

36、( )是企业管理的重要内容。

A.资金管理

B.质量管理

C.安全管理

D.收益管理

【答案】 B

37、单机无负荷试车调试的条件不包括( )。

A.试车范围内的工程已按设计内容和质量标准完成，资料齐全

B.单机试车方案已报经批准

C.测试仪表、工具、记录表格齐备，维护人员就位

D.试车方案中规定的工艺指标已确认并下达

【答案】 D

38、在投标过程中，投标人不得以他人名义投标，不得与招标人或其他投标人

串通投标，体现了招标的( )原则。

A.公开

B.公平

C.公正

D.诚实信用

【答案】 D

39、由于建设项目的管理过程具有( )的特点，进度计划系统的编制、管理和控

制，既要沿用通用的管理原理，又要借鉴同类项目的进度计划管理和控制经验

与技术成果，结合本项目实际创造性的进行管理。

A.一次性

B.动态性

C.系统性

D.阶段性

【答案】 A

40、双方当事人约定，对将来可能发生的争议和纠纷进行调解处理或提交仲裁

解决的一种协议是( )。

A.公开招标

B.合同

C.争议解决及仲裁条款

D.保险

【答案】 C

41、承包商是否按承包合同约定的责任范围完成了设计、施工、设备制造与供

应义务的标志是( )。

A.投资建设项目生产准备工作是否完善

B.投资建设项目内部控制是否贯穿于企业生产运营的全过程

C.能否顺利通过单项工程验收和全部工程竣工验收

D.建设项目能否及时投产，尽快发挥投资效益

【答案】 C

42、下列关于施工单位职业健康安全责任的表述，错误的是( )。

A.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具

有生产许可证、产品合格证

B.施工单位应当在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、噪

声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染

C.建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费

D.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生

产安全事故的，由分包单位承担全部责任

【答案】 D

43、( )是指建设项目开工建设前进行项目规划，可行性研究报告、初步设计等

前期工作所发生的费用。

A.项目建设管理费

B.预付款

C.质量保证金

D.前期工作费

【答案】 D

44、技术设计是初步设计的补充和深化，一般由( )组织审查、审批。

A.建设项目业主直接

B.承包单位

C.建设项目业主和设计单位共同

D.监理单位

【答案】 A

45、招标人在招标过程中，对外地区、外部门的投标人实施歧视待遇的做法违

背了( )。

A.公开原则

B.公平原则

C.诚实信用原则

D.公正原则

【答案】 B

46、( )是指在投产运营前要组织专门人员对产品市场进行调查，认真分析市场

形势，研究市场现状与项目可行性研究发生的变化，分析国内对本项目产品的

竞争情况及其发展趋势。

A.确定产品市场营销策略

B.产品市场调查

C.建立产品市场营销网络

D.组织产品售后服务

【答案】 B

47、关于关键工作和关键线路的表述，正确的是( )。

A.网络计划中总时差为零的工作为关键工作

B.一个从始点到终点全部由关键工作所组成的线路为关键线路

C.一个从始点到终点全部由关键节点所组成的线路为关键线路

D.时差为最大值的节点串联起来的即为关键线路

【答案】 B

48、下列不属于工程项目的资源条件的是( )。

A.劳动报酬水平和相关政策

B.施工机具设备的配备

C.商品混凝土供给的条件

D.排污排渣条件

【答案】 D

49、对于复杂的、采用新工艺新技术又缺乏设计经验的重大项目，可根据各个

行业的特点，在初步设计方案设计基础上进行( )。

A.扩大初步设计

B.方案设计

C.技术设计

D.总体设计

【答案】 A

50、合同履行期间，由于工程停建而终止合同或建设单位要求解除合同时，已

进行勘察工作的，完成的工作量超过 50%时，建设单位应向勘察人支付( )的勘

察费。

A.实际完成工作量

B.预算额 50%

C.预算额 80%

D.预算额 100%

【答案】 D

多选题（共 20 题）

1、建设项目合同除具有一般合同共有的特征外，还具有的特性是( )。

A.合同主体的合法性

B.建设项目合同标的的特殊性

C.合同监督的有效性

D.合同形式的规范性

E.建设项目合同是由多个合同组成的合同体系

【答案】 ABD

2、工程担保与工程保险的区别，主要表现在( )。

A.针对对象不同

B.风险转移不同

C.责任主体不同

D.损失预期不同

E.作用机制不同

【答案】 ABD

3、关于工程施工阶段的环境保护管理的表述中，正确的是( )。

A.建设单位负责落实环境保护部门对施工阶段的环保要求和施工过程中的环保

措施

B.建设项目完工后，施工单位应当修整和恢复在建设过程中受到破坏的环境

C.施工过程中，建设单位与施工单位负责保护施工现场周围的环境，防止对自

然环境造成不应有的破坏

D.建设单位在设计会审前，应向政府环境保护行政主管部门报送设计文件

E.建设单位应按 三同时 要求，对主体工程和环保工程同时投入试运行

【答案】 BC

4、为落实职业健康安全与环境管理的基本方针，应以( )为基本手段，提高建

设项目管理的绩效，并持续改进。

A.制度约束

B.绩效审计

C.技术管理

D.改善环境

E.资金管理

【答案】 ACD

5、根据《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监理规范的

要求，采取( )等形式，对建设工程实施监理。

A.旁站

B.抽检

C.巡视

D.专检

E.平行检验

【答案】 AC

6、优化设计采取的主要控制措施有( )。

A.通过组织措施鼓励设计人员多方案设计比较

B.推广标准设计

C.推行限额设计

D.初步设计之前采取设计方案竞选

E.工程设计招标

【答案】 AD

7、建设单位会同设计单位对勘察单位编制的勘查工作纲要予以审核，其审查内

容包括( )。

A.勘查工作纲要是否符合勘察合同规定

B.勘查工作纲要能否实现合同要求

C.勘查工作方案是否合理

D.勘查工作进度是否满足要求

E.勘察方案是否具有使用价值

【答案】 ABCD

8、建设项目绩效审计中，对建设项目管理功能的审查与评价主要包括(

审查与评价。

A.计划管理能力

B.项目功能目标

C.组织管理能力

D.创新能力

E.员工激励制度

【答案】 ACD

)的

9、根据建设项目现场情况，应采用( )等方法，对项目实施全过程的危险源进

行分类辨识。

A.增加安全系数

B.专家调查

C.隔离危险物质

D.安全检查

E.设置安全监控系统

【答案】 BD

10、工程勘察资质分为( )等专业。

A.岩土工程

B.工程地质勘察

C.工程管理

D.工程测量

E.水文地质勘察

【答案】 ABD

11、工程设计任务书中，一般包括的内容有(

A.建设项目勘察设计工作报价

B.规划设计条件和要求

C.平面布局要求

D.建设依据和项目规模

E.技术经济指标

【答案】 BCD

)。

12、项目建设目标由总体目标和分项目标组成一个完整的目标体系，目标控制

必须是( )。

A.动态的

B.确定的

C.系统的

D.连续的

E.独立的

【答案】 CD

13、建设项目竣工验收在正常情况下的验收范围包括( )。

A.因少数非主要设备或某些特殊材料短期内不能解决，但可投产的工程项目

B.按国家颁布的建设法规规定，凡新建、扩建、改建的基本建设项目

C.按国家颁布的建设法规规定，凡新建、扩建、改建的技术改造项目

D.按批准的设计文件所规定的内容建成且符合验收标准的建设项目

E.按规定的内容已经建设完成，但因外部条件的制约，已建成工程不能投入使

用的项目

【答案】 BCD

14、设计方案评审的主要内容包括( )。

A.总体方案评审

B.设计总说明审查

C.设计方案审核

D.专业设计方案评审

E.总体审核

【答案】 ACD

15、建设项目财务管理具有的基本职能是( )。

A.财务预测

B.财务需求

C.财务决策

D.财务控制

E.财务分析

【答案】 ACD

16、建设项目财务管理的目标是( )。

A.提高人民生活质量和水平

B.控制和降低建设造价

C.提高投资效益

D.节约建设资金，防止浪费损失

E.防止违规违法的现象发生

【答案】 BCD

17、根据投资管理体制改革要求，需要审批的工程建设项目，有( )情形的，可

以不进行施工招标，但必须经项目审批部门批准。

A.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的

B.利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的

C.关系社会公共利益的

D.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

E.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力

的

【答案】 ABD

18、工程勘察阶段，建设单位项目管理的工作内容包括( )。

A.主持研究和审查确认勘察方案

B.编制勘察任务书，拟定工程勘察工作计划

C.委托勘察单位，签订工程勘察合同

D.审查勘查工作纲要

E.监督协助勘察工作

【答案】 BCD

19、根据《中华人民共和国招标投标法》以及《工程建设项目招标范围和规模

标准规定》，( )项目必须进行招标。

A.关系社会公共利益、公众安全的

B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的

C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的

D.单项合同估算价在 30 万元人民币以上的

E.项目总投资额在 3000 万元人民币以上的

【答案】 ABC

20、根据《中华人民共和国招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标

准规定》，( )项目的施工，必须采用招标方式发包。

A.大型基础设施的

B.公用事业的

C.使用国有资金投资项目的施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的

D.使用国际组织援助资金的项目总投资额在 3000 万元人民币以上的

E.受自然地域环境限制的

【答案】 ABCD

大题（共 10 题）

一、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工

作，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合

同。基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术，未按已

批准的施工技术方案施工。项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在安全

隐患，总监理工程师下达了工程暂停令，同时报告了建设单位。施工单位认为

该项新技术通过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项

目监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门干预下才

暂停了施工。施工单位复工后，就此事引起的损失向项目监理机构提出索赔。

建设单位也认为项目监理机构 小题大做 ，致使工程延期，要求监理单位对此

事承担相应责任。该工程施工完成后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设

单位提交了竣工验收报告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报

告后第 45d 时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。建设单位要求

施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修复。问题 1.

在施工阶段施工单位的哪些做法不妥?说明理由。

2.建设单位的哪些做法不妥?3.对施工单位采用新的基坑支护施工方案，项目监

理机构还应做哪些工作?4.施工单位不同意无偿修复是否正确?为什么?工程修复

时监理工程师的主要工作内容有哪些?

【答案】

二、某 18 层办公楼，建筑面积 32000m 经事故调查发现：(1)作业人员严重违

章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔式起重机，钢管没

有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头

上。(2)专职安全员在事故发生时不在现场。(3)作业前，施工单位项目技术负

责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全

管理要求。问题 1.针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施?

2.指出本次事故的直接原因。3.对本起事故，专职安全员有哪些过错?4.指出该

项目安全技术交底工作存在的问题。

【答案】

三、某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单

位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件 1：项目监理机构在审查土建工

程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求甲施工单位编制脚手架

工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验

进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工

作，遂将方案报送总监理工程师签认。事件 2：开工前，专业监理工程师复核

甲施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立

的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。事

件 3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏

少，即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》要求整改;在巡视时发现乙施

工单位已安装的管道存在严重质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停

令》，要求对该分部工程停工整改。事件 4：甲施工单位施工时不慎将乙施工

单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复

损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。问

题 1.指出事件 1 中脚手架工程专项施工方案编制和报审过程中的不妥之处，写

出正确做法。

2.事件 2 中专业监理工程师的做法是否妥当?《监理工程师通知单》中对甲施工

单位的要求应包括哪些内容?3.分别指出事件 3 中专业监理工程师的做法是否妥

当。不妥之处，说明理由并写出正确做法。4.在施工单位申请工程复工后，监

理单位应该进行哪些方面的工作?5.事件 4 中，乙施工单位向项目监理机构提出

延长工期申请是否正确?说明理由。

【答案】

四、某建筑公司(乙方)于某年 4 月 20 日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为

3000 ㎡工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获

工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为 4500m 事件 1：因租赁的挖掘机大

修，晚开工 2 天，造成人员窝工 10 个工日。事件 2：施工过程中，因遇软土

层，接到工程师 5 月 15 日停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 个工日。

事件 3：5 月 19 日接到工程师于 5 月 20 日复工令，同时提出基坑开挖深度加深

2m 的设计变更通知单，由此增加土方开挖量 900m 事件 4：5 月 20～22 日，因

下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工 10 个工日。事件 5：5 月 23 日用 30

个工人修复冲坏的永久道路，5 月 24 日恢复挖掘工作，最终基坑于 5 月 30 日

挖坑完毕。问题：1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件

不可以要求索赔，并说明原因。

2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人工费单价为

23 元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的 30%，则合理的费用索赔

总额是多少?

【答案】

五、某市政府采用通用技术建设一体育场，采用公开招标方式选择承包商。在

资格预审后，招标人向 A、B、C、D、E、F、G 七家投标申请人发出了资格预审

合格通知书，并要求各投标申请人在提交投标文件的同时提交投标保证金。

2009 年 2 月 12 日，招标人向七家投标申请人发售了招标文件，并在同一张表

格上进行了投标登记和招标文件领取签收。招标文件规定：投标截止时间为

2009 年 2 月 27 日 10 时;评标采用经评审的最低投标价法;工期不得长于 18 个

月。七家投标申请人均在投标截止时间前提交了投标文件。F 投标人在 2 月 27

日上午 11 时以书面形式通知招标人撤回其全部投标文件，招标人没收了其投标

保证金。由于招标人自身原因，评标工作不能在投标有效期结束日 30 个工作日

前完成，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期 30d。G 投标人拒绝

延长，招标人退回其投标文件，但没收了其投标保证金。各投标人的投标报价

和工期承诺汇总见表 3-31，投标文件的技术部分全部符合招标文件要求和工程

建设强制性标准的规定。问题 1.指出上述招标活动和招标文件中的不妥之处，

并说明理由。

2.招标人没收 F 和 G 投标人的投标保证金是否合适?说明理由。3.本项目采用

经评审的最低投标价法 评标是否恰当?说明理由。4.招标人应选择哪家投标人

作为中标人(要求列出计算分析过程)?签订的合同价应为多少万元?

【答案】

六、某工程，建设单位委托监理单位实施施工阶段监理，按照施工总承包合同

约定，建设单位负责空调设备和部分工程材料的采购，施工总承包单位选择桩

基施工和设备安装两家分包单位。在施工过程中，发生如下事件：事件 1：在

桩基施工时，专业监理工程师发现桩基施工单位与原申报批准的桩基施工分包

单位不一致。经调查，施工总承包单位为保证施工进度，擅自增加了一家桩基

施工分包单位。事件 2：专业监理工程师对使用商品混凝土的现浇结构验收

时，发现施工现场混凝土试块的强度不合格。施工单位认为，建设单位提供的

商品混凝土质量存在问题;建设单位认为，商品混凝土质量证明资料表明混凝土

质量没有问题。经法定检测机构对现浇结构的实体进行检测，结果为商品混凝

土质量不合格。事件 3：空调设备安装前，监理人员发现建设单位与空调设备

供应单位签订的合同中包括该设备的安装工作。经了解，由于建设单位认为供

货单位具备设备安装资质且能提供更好的服务，所以在直接征得设备安装分包

单位书面同意后，与设备供应单位签订了供货和安装合同。事件 4：在给水管

道验收时，专业监理工程师发现部分管道渗漏。经检查，是由于设备安装单位

使用的密封材料存在质量缺陷所致。问题 1.写出项目监理机构对事件 1 的处理

程序。

2.针对事件 2 中现浇结构的质量问题，建设单位、监理单位和施工总承包单位

是否应承担责任?说明理由。3.事件 3 中，分别指出建设单位和设备安装分包单

位做法的不妥之处，说明理由，写出正确做法。4.写出专业监理工程师对事件

4 中质量缺陷的处理程序。

【答案】

七、某住宅工程项目，建筑面积 31000m

【问题】

1.该工程采用固定价格合同是否合适?

2.如果在施工中钢筋价格由承包人所报的价格 2800 元/t 上涨到 3800 元/t，承

包人是否可以向开发商进行费用索赔?

【答案】

八、某工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工

程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，工地遭受暴风雨不可抗力

的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附

索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：1.遭暴风雨袭击是因非施

工二单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。

2.给已建分部工程造成破坏，损失 18 万元，应由业主承担修复的经济责任，施

工单位不承担修复的经济责任。3.施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病

医疗费用和补偿金总计 3 万元，业主应给予赔偿。4.施工单位进场的在用机

械、设备受到损坏，造成损失 8 万元，由于现场停工造成台班费损失 4.2 万

元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费 3.8 万元，业主应予以支

付。5.因暴风雨造成现场停工 8 天，要求合同工期顺延 8 天。6.由于工程破

坏，清理现场需费用

2.4 万元，业主应予支付。

【问题】

1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作?(请详细分条

列出)

2.不可抗力发生风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理?(请逐

条回答)

【答案】

九、某承包商承接了一项综合楼建设任务，该项目是该地区的标志性建筑物。

整个建筑为箱形基础，主体为框架剪力墙结构，地下 3 层，地上 28 层。在整个

施工过程中，施工单位加强了对整个质量的控制。在第 6 层楼板钢筋隐蔽工程

验收时发现问题，施工单位非常重视，及时进行了返工处理。在第 12 层混凝土

部分试块检测时发现强度达不到设计要求，但实体经有资质的检测单位检测鉴

定，强度达到了要求。施工单位严格的质量管理和控制，使得该工程顺利完

工，达到验收条件，项目业主组织了验收。问题：1.在建筑安装过程质量控制

的内容包括哪些?

2.说出在第 6 层对隐蔽工程的质量控制要点。3.如果第 12 层实体混凝土经检测

达不到要求，施工单位应如何处理?4.该项目达到什么条件后方可进行竣工验

收?

【答案】

一十、某住宅楼工程地下 1 层，地上 18 层，建筑面积 22800m2。通过招投标程

序，某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工

合同(示范文本)》(GF-1999-0201)签订了施工合同。合同总价款 5244 万元，采

用固定总价一次性包死，合同工期 400d。施工中发生了以下事件：事件 1：发

包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前 60d 竣工。事件

2：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合

同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组 2 个

月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工 2d。事件 3：

发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总

承包方施工 3 个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设

计变更增加费用 43 万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件 4：在工

程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时

装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用 51840 元，临时设施

及停窝工损失费 178000 元的索赔资料，但发包方拒绝签认。问题 1.事件 1

中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说明理由。

2.事件 2 中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。3.事件 3 中，

发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。4.事件 4 中，总承包方提

出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。

【答案】