丙硫菌唑生产线项目

可行性研究报告

报告为word版，放心下载编辑。
编制单位：北京中投信德工程咨询有限公司

咨询工程师：刘海

备注：本可研报告为模板范文，仅供参考学习之用。如需要代写定制则需要客户提供相关资料，由我们来编写完成。有需要可以请和我们沟通联系。工程师刘海

目 录

第一章 总 论	1

1.1项目概要	1

1.1.1项目名称	1

1.1.2项目建设单位	1

1.1.3项目建设性质	1

1.1.4项目建设地点	1

1.1.5项目负责人	1

1.1.6项目投资规模	1

1.1.7项目建设规模	2

1.1.8项目资金来源	2

1.1.9项目建设期限	3

1.2项目承建单位介绍	3

1.3编制依据	3

1.4编制原则	4

1.5研究范围	4

1.6主要经济技术指标	5

1.7综合评价	5

第二章 项目市场分析	7

2.1建设地经济发展概况	7

2.2我国丙硫菌唑生产线行业发展状况分析	7

2.3我国丙硫菌唑生产线行业发展趋势分析	8

2.4市场小结	9

第三章 项目建设的背景和必要性	10

3.1项目提出背景	10

3.2项目建设必要性分析	11

3.2.1有利于促进我国丙硫菌唑生产线工业快速发展的需要	11

3.2.2提升技术进步，满足丙硫菌唑生产线行业生产高品质产品的需要	12

3.2.4符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标	13

3.2.5提升我国丙硫菌唑生产线产品研发和技术创新水平的需要	13

3.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要	14

3.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要	14

3.3项目建设可行性分析	14

3.3.1政策可行性	14

3.3.2技术可行性	15

3.3.3管理可行性	16

3.4分析结论	16

第四章 项目建设条件	17

4.1地理位置选择	17

4.2区域投资环境	17

4.2.1区域位置简介	17

4.2.2区域气候环境	18

4.2.3区域地质地貌	18

4.2.4区域水文状况	19

4.2.5区域交通条件	20

4.2.6区域资源优势	20

4.2.7区域经济发展条件	21

第五章 总体建设方案	23

5.1总图布置原则	23

5.2土建方案	23

5.2.1总体规划方案	23

5.2.2土建工程方案	24

5.3主要建设内容	24

5.4工程管线布置方案	25

5.4.1给排水	25

5.4.2供电	26

5.5道路设计	29

5.6总图运输方案	29

5.7土地利用情况	29

5.7.1项目用地规划选址	29

5.7.2用地规模及用地类型	29

第六章 产品方案	30

6.1主要产品方案	30

6.2产品标准	30

6.3产品价格制定原则	30

6.4产品生产规模确定	30

6.5产品技术工艺简介	31

第七章 原料供应及设备方案	32

7.1主要原材料供应	32

7.2主要设备选型	32

7.2.1设备选型原则	32

7.2.2主要设备明细	33

第八章 节约能源方案	34

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范	34

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析	34

8.2.1能源消耗种类	34

8.2.2能源消耗数量分析	34

8.3项目所在地能源供应状况分析	35

8.4主要能耗指标及分析	35

8.4.1项目能耗分析	35

8.4.2国家能耗指标	36

8.5节能措施和节能效果分析	36

8.5.1工业节能	36

8.5.2电能计量及节能措施	37

8.5.3节水措施	37

8.5.4建筑节能	38

8.5.5企业节能管理	39

8.6结论	39

第九章 环境保护与消防措施	40

9.1设计依据及原则	40

9.1.1环境保护设计依据	40

9.1.2设计原则	40

9.2建设地环境条件	40

9.3 项目建设和生产对环境的影响	41

9.3.1 项目建设对环境的影响	41

9.3.2 项目生产过程产生的污染物	42

9.4 环境保护措施方案	43

9.4.1 项目建设期环保措施	43

9.4.2 项目运营期环保措施	44

9.4.3环境管理与监测机构	45

9.5绿化方案	46

9.6消防措施	46

9.6.1设计依据	46

9.6.2防范措施	46

9.6.3消防管理	48

9.6.4消防设施及措施	48

9.6.5消防措施的预期效果	49

第十章 劳动安全卫生	50

10.1 编制依据	50

10.2概况	50

10.3 劳动安全	50

10.3.1工程消防	50

10.3.2防火防爆设计	51

10.3.3电气安全与接地	51

10.3.4设备防雷及接零保护	51

10.3.5抗震设防措施	52

10.4劳动卫生	52

10.4.1工业卫生设施	52

10.4.2防暑降温及冬季采暖	53

10.4.3个人卫生	53

10.4.4照明	53

10.4.5噪声	53

10.4.6个人防护	53

10.4.7安全教育	54

第十一章 企业组织机构与劳动定员	55

11.1组织机构	55

11.2激励和约束机制	55

11.3人力资源管理	56

11.4劳动定员	56

11.5福利待遇	57

第十二章 项目实施规划	58

12.1建设工期的规划	58

12.2 建设工期	58

12.3实施进度安排	58

第十三章 投资估算与资金筹措	60

13.1投资估算依据	60

13.2建设投资估算	60

13.3流动资金估算	61

13.4资金筹措	61

13.5项目投资总额	61

13.6资金使用和管理	64

第十四章 财务及经济评价	65

14.1总成本费用估算	65

14.1.1基本数据的确立	65

14.1.2产品成本	66

14.1.3平均产品利润与销售税金	67

14.2财务评价	67

14.2.1项目投资回收期	67

14.2.2项目投资利润率	68

14.2.3不确定性分析	68

14.3综合效益评价结论	71

第十五章 风险分析及规避	73

15.1项目风险因素	73

15.1.1不可抗力因素风险	73

15.1.2技术风险	73

15.1.3市场风险	73

15.1.4资金管理风险	74

15.2风险规避对策	74

15.2.1不可抗力因素风险规避对策	74

15.2.2技术风险规避对策	74

15.2.3市场风险规避对策	74

15.2.4资金管理风险规避对策	75

第十六章 招标方案	76

16.1招标管理	76

16.2招标依据	76

16.3招标范围	76

16.4招标方式	77

16.5招标程序	77

16.6评标程序	78

16.7发放中标通知书	78

16.8招投标书面情况报告备案	78

16.9合同备案	78

第十七章 结论与建议	79

17.1结论	79

17.2建议	79

附 表	80

附表1 销售收入预测表	80

附表2 总成本表	81

附表3 外购原材料表	82

附表4 外购燃料及动力费表	83

附表5 工资及福利表	84

附表6 利润与利润分配表	85

附表7 固定资产折旧费用表	86

附表8 无形资产及递延资产摊销表	87

附表9 流动资金估算表	88

附表10 资产负债表	89

附表11 资本金现金流量表	90

附表12 财务计划现金流量表	91

附表13 项目投资现金量表	93

附表14 借款偿还计划表	95

丙硫菌唑生产线项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用，不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解。

# 第一章 总 论

## 1.1项目概要

### 1.1.1项目名称

丙硫菌唑生产线项目

### 1.1.2项目建设单位

XXX有限公司

### 1.1.3项目建设性质

新建项目

### 1.1.4项目建设地点

山东省东营市

### 1.1.5项目负责人

报告编写负责人：工程师刘海 186---1052---0828

### 1.1.6项目投资规模

本次项目的总投资为11800.00万元，其中，建设投资为9839.10万元（土建工程为3748.00万元，设备及安装投资4471.40万元，土地费用1080.00万元，其他费用为162.44万元，预备费377.26万元），建设期利息为510.90万元，铺底流动资金为1450.00万元。

本次项目建成后，达产年可实现年产值35700.00万元，年均销售收入为27586.36万元，年均利润总额3849.51万元，年均净利润2887.13万元，年上缴税金及附加为151.68万元，年增值税为1378.88万元；投资利润率为32.62%，投资利税率45.59%，税后财务内部收益率18.44%，税后投资回收期(含建设期)为5.09年。

### 1.1.7项目建设规模

本次“年产丙硫菌唑生产线项目”占地面积60000.00平方米，新增建筑面积50900.00平方米；主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

| 工程类别 | 工段名称 | 层数 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、主要生产系统 | 生产车间1 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |
|  | 生产车间2 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |
|  | 生产车间3 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
|  | 辅助车间 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
|  | 维修车间 | 1 | 500.00 | 500.00 |
|  | 成品仓库 | 1 | 7500.00 | 7500.00 |
|  | 原料库房 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
| 2、辅助生产系统 | 办公综合楼 | 4 | 1000.00 | 4000.00 |
|  | 技术及产品检测中心 | 3 | 600.00 | 1800.00 |
|  | 员工宿舍及食堂 | 4 | 1200.00 | 4800.00 |
|  | 门卫室及其他用房 | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 合计 |  |  | 43100.00 | 50900.00 |
| 行政办公及生活设施占地面积 |  |  | 3100.00 |  |
| 3、辅助设施 | 道路及停车场 | 1 | 3600.00 | 3600.00 |
|  | 绿化 | 1 | 7000.00 | 7000.00 |

### 1.1.8项目资金来源

本次项目总投资资金11800.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金6000.00万元，申请银行贷款5800.00万元。

### 1.1.9项目建设期限

本项目分二期建设，一期工程建设从2021年3月至2021年9月，计7个月；二期工程建设从2021年9月至2022年3月，计7个月；工程建设工期共计14个月。

## 1.2项目承建单位介绍

## 1.3编制依据

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

- 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2010-2025）》；

- 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；

- 《新材料产业“十二五”发展规划》；

- 《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

- 《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；

- 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

- 《工业可行性研究编制手册》；

- 《现代财务会计》；

- 《工业投资项目评价与决策》；

- 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

- 国家公布的相关设备及施工标准。

## 1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

## 1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

## 1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数据和指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要指标 |  |  |
| 1 | 总占地面积 | 亩 | 90.00 |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ | 50900.00 |
| 3 | 道路 | ㎡ | 3600.00 |
| 4 | 绿化面积 | ㎡ | 7000.00 |
| 5 | 总投资资金，其中： | 万元 | 11800.00 |
|  | 建筑工程 | 万元 | 3748.00 |
|  | 设备及安装费用 | 万元 | 4471.40 |
|  | 土地费用 | 万元 | 1080.00 |
| 二 | 主要数据 |  |  |
| 1 | 达产年年产值 | 万元 | 35700.00 |
| 2 | 年均销售收入 | 万元 | 27586.36 |
| 3 | 年平均利润总额 | 万元 | 3849.51 |
| 4 | 年均净利润 | 万元 | 2887.13 |
| 5 | 年销售税金及附加 | 万元 | 151.68 |
| 6 | 年均增值税 | 万元 | 1378.88 |
| 7 | 年均所得税 | 万元 | 962.38 |
| 8 | 项目定员 | 人 | 68 |
| 9 | 建设期 | 月 | 14 |
| 三 | 主要评价指标 |  |  |
| 1 | 项目投资利润率 | % | 32.62% |
| 2 | 项目投资利税率 | % | 45.59% |
| 3 | 税后财务内部收益率 | % | 18.44% |
| 4 | 税前财务内部收益率 | % | 25.92% |
| 5 | 税后财务静现值(ic=10%) | 万元 | 11,197.46 |
| 6 | 税前财务静现值(ic=10%) | 万元 | 17,198.21 |
| 7 | 投资回收期(税后)含建设期 | 年 | 5.09 |
| 8 | 投资回收期(税前)含建设期 | 年 | 4.07 |
| 9 | 盈亏平衡点 | % | 43.72% |

## 1.7综合评价

本项目重点研究“年产丙硫菌唑生产线项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化丙硫菌唑生产线生产基地，生产出导热系数低、防水防火、绿色环保等优越性能的丙硫菌唑生产线产品以满足当前市场的极大需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国丙硫菌唑生产线工业的发展进程。

项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国丙硫菌唑生产线工业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。

所以，本项目建设十分可行。

# 第二章 项目市场分析

## 2.1建设地经济发展概况

广饶县始终把推进新型工业化放在重要位置，大力实施“双轮驱动”战略，一方面抓主导产业改造提升、另一方面抓战略性新兴产业培育，加快推进产业转型升级，工业规模和效益全面提升。2012年全县规模以上工业实现主营业务收入3030亿元，居山东省县级首位。拥有规模以上工业企业218家，中国500强企业5家，产值过百亿元的企业8家，山东省百强企业9家，上市公司3家。

## 2.2我国丙硫菌唑生产线行业发展状况分析

作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的丙硫菌唑生产线工业，在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。

尽管外部环境不断变化，中国丙硫菌唑生产线工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位，并发挥着日渐重要的作用。但随着全球丙硫菌唑生产线产业格局的进一步调整，我国丙硫菌唑生产线工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国丙硫菌唑生产线工业正处于由大而强的关键转型期。

当然随着“中国制造2025”的落地实施，作为中国传统支柱产业的中国丙硫菌唑生产线行业在传统丙硫菌唑生产线技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着《丙硫菌唑生产线工业“十三五”发展规划》的发布，中国丙硫菌唑生产线行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。

丙硫菌唑生产线行业发展空间

从产业发展层面看，丙硫菌唑生产线工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时，也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造2025”“互联网+”推动信息技术在丙硫菌唑生产线行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用，将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。

随着社会的进步和发展，在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下，中国丙硫菌唑生产线行业也在逐渐发生新变化，主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点：

面对我国丙硫菌唑生产线工业发展环境和形势的深刻变化，相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势，利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇，推动我国丙硫菌唑生产线工业加快向中高端迈进。

## 2.3我国丙硫菌唑生产线行业发展趋势分析

技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。丙硫菌唑生产线行业将着力增强自主创新能力，转变经济增长方式，提高经济运行的质量和效益，加快丙硫菌唑生产线先进生产力建设。主要包括“三大创新”：科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用，将会有力地推进我国丙硫菌唑生产线行业的结构调整，大大提高我国丙硫菌唑生产线工艺技术水平，提高我国丙硫菌唑生产线的技术含量和产品档次。ERP企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用，将加快丙硫菌唑生产线企业商品的购、销、存等流转过程，进一步规范企业运作流程，加速企业生产效率，大大提高企业的市场应变能力。丙硫菌唑生产线行业将逐步适应国际消费趋势的主流，由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变，逐步完善上下游产业链，向价值链高端迈进。

## 2.4市场小结

综上可以看出，我国丙硫菌唑生产线业发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加，必将带动丙硫菌唑生产线市场需求的进一步拉大。因此，项目正是适应市场需求而产生的，产品市场需求潜力较大，前景可观。

- 第三章 项目建设的背景和必要性

这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时，应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。

## 3.1项目提出背景

说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。

“十三五”期间，面对复杂的内外部环境，丙硫菌唑生产线行业着力推进转型升级，依靠技术创新、管理提升和产品升级，全行业经济运行总体平稳，规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外丙硫菌唑生产线市场的变化，政府大力推动并加快丙硫菌唑生产线工业转型升级，丙硫菌唑生产线产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移，目前高端市场需求激增，丙硫菌唑生产线市场需求上升，供不应求。

项目方结合我国丙硫菌唑生产线行业发展较好的行业背景、丙硫菌唑生产线等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的“丙硫菌唑生产线项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目打造成当地颇具规模的丙硫菌唑生产线开发生产基地。本次项目的建设对于加快龙岩丙硫菌唑生产线行业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。

该项目建设具备良好的市场发展空间，项目产品具有广泛的应用价值，具有良好的应用前景，其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟，环境零影响，运行费用少，抗风险能力强，符合国家的产业政策和环境保护政策，具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。

## 3.2项目建设必要性分析

一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。

企业获得的利润情况。

企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。

扩大生产能力，改变产品结构。

采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。

产品进入国际市场的优越条件和竞争力。

对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。

### 3.2.1有利于促进我国丙硫菌唑生产线工业快速发展的需要

丙硫菌唑生产线工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业，在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看，国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长，居民收入的稳定提升，将拉动内需市场的进一步发展。

随着现代丙硫菌唑生产线工业的快速发展，自动化、连续化和高效化已成为现代丙硫菌唑生产线业生产的主要方向，以减少中国丙硫菌唑生产线品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的丙硫菌唑生产线设备和技术，注重消化与吸收，尤其要注重创新能力的提高，使丙硫菌唑生产线品生产向创新之路发展。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，通过先进的丙硫菌唑生产线加工技术和装备，促进我国丙硫菌唑生产线工业在新时期继续快速健康发展，有利于将资源优势转变为经济优势，是加快我国经济繁荣发展的重要途径，因此本次项目的提出适时且必要。

### 3.2.2提升技术进步，满足丙硫菌唑生产线行业生产高品质产品的需要

搞好丙硫菌唑生产线技术进步与产业升级对于丙硫菌唑生产线全行业发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力，并发挥优势要素，做大做强。龙岩XXX有限公司自成立以来一直从事丙硫菌唑生产线丙硫菌唑生产线的生产，技术已相当成熟，经过多年的发展与探索，已取得很大的成绩，项目的建设不仅可以弥补我国丙硫菌唑生产线尖端技术的空白，还可有效满足丙硫菌唑生产线行业生产高品质产品的需要。

从丙硫菌唑生产线企业来说，生产高端丙硫菌唑生产线既是企业实力的象征，更是企业可持续发展的利润增长点，同时也是丙硫菌唑生产线企业“做精”的战略选择。随着丙硫菌唑生产线行业产品的创新开发和培育新的增长点，从而加快产品结构调整，重点开发高档次、高品位、高附加值产品，为行业创造新的经济增长点，提高产品质量和品质，注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸，引导并创造市场需求，以市场为导向，加强高品质产品开发，更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场，项目企业将提高对市场的反应速度，在充分了解市场的情况下，采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品，提高产品质量，快速生产出消费者所需要的产品，在新一轮的竞争中取得先机，从而满足当前市场对丙硫菌唑生产线的市场需求。

### 3.2.4符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标

《中国制造2025》部署全面推进实施制造强国战略，明确了9项战略任务和重点：其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。提高国家制造业创新能力，大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。

生产制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。因此，项目实施符合《中国制造2025》发展部署。

### 3.2.5提升我国丙硫菌唑生产线产品研发和技术创新水平的需要

本次项目以节能减排和提升品质为导向，实施多品种、系列化丙硫菌唑生产线研发生产，是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产品研发制造，公司坚持以产品创新为动力，加快研发高端丙硫菌唑生产线，在产品定位上，本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展，实现真正意义上的“零”排放。对推进龙岩产业结构调整和经济转型升级，夯实全省丙硫菌唑生产线产业、装备制造业等产业根基，带动全省经济发展具有重要意义。

### 3.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要

随着近年来国内丙硫菌唑生产线行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“丙硫菌唑生产线项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，全力对丙硫菌唑生产线进行研发及生产，以促进企业可持续性发展，有助于企业做大丙硫菌唑生产线的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。

本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。

### 3.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要

本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定；此外，项目的实施可带动我国丙硫菌唑生产线及相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。

## 3.3项目建设可行性分析

### 3.3.1政策可行性

国务院印发《中国制造2025》中提出：

持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法，强化激励约束机制，完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、丙硫菌唑生产线等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划，吸引社会资金参与，优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造，推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，提高企业生产技术水平和效益。

《丙硫菌唑生产线工业发展规划（2020-2025年）》提出：

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，牢固树立并贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，落实《中国制造2025》，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能力，优化产业结构，推进智能制造和绿色制造，形成发展新动能，创造竞争新优势，促进产业迈向中高端，初步建成丙硫菌唑生产线强国。

在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合，科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。

### 3.3.2技术可行性

本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队，从理论基础研究到应用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了成熟应用阶段，该工艺适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。

### 3.3.3管理可行性

本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。

## 3.4分析结论

本项目的建设符合我国的相关产业政策，从项目实施的必要性和建设可行性分析，本项目属于国家鼓励类的建设项目，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。

综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。

# 第四章 项目建设条件

## 4.1地理位置选择

本项目建设地址选定在山东省东营市

## 4.2区域投资环境

### 4.2.1区域位置简介

广饶县位于山东省中部偏北，东营市南部。地理坐标为东经118°17′04″～118°57′11″、北纬36°56′09″～37°21′23″。北连东营区，南靠淄博市临淄区，东与潍坊市寿光市接壤，东南与潍坊市青州市相接，西与滨州市博兴县毗邻，东北部濒临渤海莱州湾，海岸线长12.35公里。县境东西最大距离60.1公里，南北最大距离46.2公里，总面积1137.87平方公里。2009年底，全县年末总人口495424人，人口自然增长率3.6‰。

### 4.2.2区域气候环境

广饶县地处暖温带，属季风型气候，境内气候无明显差异。气候特征是雨、 热同季,大陆性强(大陆度66.4)，寒暑交替，四季分明。春季为3～5月，气温回暖快，降水少，风速大，气候干燥。夏季为6～8月，气温高，湿度大，降水集中，气候湿热。秋季为9～11月，气温急降，雨量骤减，天高气爽。冬季为12～2月，雨雪稀少，寒冷干燥。境内历年平均日照时数为2234.0小时，年日照极值2881.4小时。历年平均气温12.3℃，年平均最高气温18.8℃，年平均最低气温6.8℃。最高气温41.9℃，最低气温-23.3℃。降水量历年平均587.4毫米，多集中在6～9月。全年主导风向为东南风。风向随季节有明显变化。冬季多吹西北风，春、夏季多吹东南风，初秋多吹东南风，晚秋多吹西北风。常年始霜期为10月21日前后，常年终霜日在4月6日前后，年平均无霜期为198天。

### 4.2.3区域地质地貌

地质

东西向的齐河-广饶大断裂带从广饶县境中部穿过。断裂南盘上升，属鲁西台背斜，其上，北北西-南南东向的昌乐-广饶断层，穿过广饶县城西；断层西盘上升，属鲁西隆断区；东盘下降，属昌潍坳断区。齐河-广饶大断裂北盘下降，属辽冀台向斜的济南坳断区。此区又分两个次一级的构造单元，县北部属东营坳陷南坡，中部大营—赵嘴一带属广饶凸起。受上述构造格局控制，全县分为三个沉积环境-地貌-水文地质单元。以石村经颜徐至周庄村为分界线，此线以南为泰沂山北麓山前淄河冲积扇的中尾部，第四系地层较薄，由浅至深均含淡水；此线以北至小清河为山前冲积、黄河淤积和海潮侵袭交替作用形成的海陆相沉积，第四系地层较厚，地下水由浅至深为咸—淡或淡—咸—淡水；小清河以北则为黄河淤积平原末端，第四系地层较厚，由浅至中等深度均含咸水。

地貌

广饶县地势由西南向东北倾斜，西南部最高，地面标高+28米（黄海高程，下同），东北部地面最低，标高为+2米，坡降为0.48‰。地貌属鲁北平原，南部由山前冲积而成，北部为黄泛淤积。境内主要是微地貌，差异不大，其类型有：缓岗，占全县总面积的8.72%，地面标高10～28米不等。浅平洼地，占全县总面积的19.25%，分布在微斜平地之中，小清河以南各洼地面标高5～20米，比周围相对低1～2米；小清河以北地面高3～5米，比周围相对低0.5米左右。微斜平地，处于缓岗与洼地之间，在县内分布最广，占全县总面积的61.53%。河流阶地，因河水泛滥淤积而成，分布于淄河两岸，占总面积的0.33%，土层主要是粗砂沉积物，高出河床1～1.5米。河流圈地，处于小清河与溢河坝之间，占总面积的3.05%，呈封闭状况。滨海滩地，海拔不高于3.5米，占总面积的7.11%，分布于沿海老防潮坝以东。

### 4.2.4区域水文状况

海域

广饶县境东北部濒临渤海莱州湾，海岸线长12.35公里，属淤泥质海岸，沿海水浅、滩宽、地势平坦，沉积物以粉砂和粘土质粉砂为主，5～8米水深的区域地貌较为复杂，形成了大量形态各异的坍塌、凹坑、洼地、冲沟、泥流舌等，-10米等深线以外基本属于淤积区，海底坡度变缓，较稳定。海域内有丰富的石油资源和沙蚕资源以及多种贝类资源，海域面积40万亩，滩涂及湿地面积10万亩。近海海域有机质丰富，饵料种类数量繁多，为海域内栖息的底栖动物和鱼虾贝类生长和繁殖提供了良好的生态环境，有多种贝类生长，经批准建设了广饶沙蚕类生态国家级海洋特别保护区和山东省贝类种质资源保护区。

河流

境内有小清河和支脉河两大水系的12条河流。其中：小清河，全长240公里，境内流长34公里，流域面积585平方公里，防洪流量360立方米/秒，流向自西向东。淄河，旧称淄水，全长141.5公里，境内流长37.8公里，最大行洪能力768立方米/秒，为南北流向。阳河，境内流长14.6公里，流域面积26平方公里，属季节性河流，南北流向。裙带河，境内流长17公里，行洪能力50立方米/秒，南北流向。预备河，境内流长26.5公里，行洪能力81立方米/秒，流向自西向东。支脉河，境内流长48.2公里，流域面积1388平方公里，行洪能力649立方米/秒，流向自西向东。广北新河，系人工河道，全长12.4公里，流域面积80平方公里。

### 4.2.5区域交通条件

广饶地理位置优越，交通条件便捷。北依东营港、广利港和东营机场，东临青岛港和青岛机场，南临青银高速和胶济铁路，西距省会济南150公里。长深高速、荣乌高速、兴广铁路以及正在建设中的德龙烟铁路、黄大铁路等交通干线贯穿县境，县内设有海关陆路口岸、公用型保税仓库和青岛海关商检办事处，实现了县内报关、报检、通关一条龙服务。

### 4.2.6区域资源优势

土地资源

2009年年末全县土地总面积116563.1公顷，其中耕地61704.18公顷（其中水浇地57231.25公顷，旱地4472.93公顷），园地1341.27公顷，林地1106.87公顷，草地297.95公顷，城镇村及工矿用地18719.74公顷，交通运输用地4110.14公顷，水域及水利设施用地23307.02公顷，其他土地5975.93公顷。

水资源

全县水资源总量15754万立方米。地表水资源总量7947万立方米，年平均径流深69.9毫米。地下水资源总量8495万立方米，年均降水总量6.41亿立方米，实际可利用水资源总量3.09亿立方米。

矿产资源

广饶县境内矿产资源主要有石油、天然气、地下卤水、矿泉水、地热、建筑用砂、砖瓦用粘土和贝壳砂等。其中已探明的石油资源主要分布在花官、石村、大码头、丁庄等乡镇；地下卤水资源分布在东部沿海地带，可开发利用的主要是浅层卤水，以原始的晒盐为主；在西刘桥乡李官村探明矿泉水一处，探明储量500立方米/日，井深250米，水温21℃，为锶、偏硅酸复合型饮用天然矿泉水，开采量较小；广饶县地热资源前景较好，需进一步加大勘查力度；建筑用砂主要在淄河沿岸，贝壳砂分布在丁庄北部的王署埠、万儿庄附近，探明储量35万吨。

### 4.2.7区域经济发展条件

2012年全县实现生产总值628亿元，地方财政一般预算收入27.2亿元；完成进出口总额54.6亿美元，居山东省县市第1位；综合实力在全国县域经济基本竞争力百强中位列第57位、山东省科学发展综合实力第12位。连续入闱全国最具竞争力百强县、全国科学发展百强县、全国最具投资潜力中小城市百强，发展的领先优势逐步显现。

广饶县始终把推进新型工业化放在重要位置，大力实施“双轮驱动”战略，一方面抓主导产业改造提升、另一方面抓战略性新兴产业培育，加快推进产业转型升级，工业规模和效益全面提升。2012年全县规模以上工业实现主营业务收入3030亿元，居山东省县级首位。拥有规模以上工业企业218家，中国500强企业5家，产值过百亿元的企业8家，山东省百强企业9家，上市公司3家。

# 第五章 总体建设方案

## 5.1总图布置原则

1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。

2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。

3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。

4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。

5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。

6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。

7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。

## 5.2土建方案

### 5.2.1总体规划方案

总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。

本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。

按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，其中沿东南墙设人流出入口一个，沿西南墙设物流出入口一个。厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。

本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。

### 5.2.2土建工程方案

本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用、轻钢结构、框架结构建设，并采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。 主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。

生产车间的建筑采用现浇钢筋混凝土框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。

## 5.3主要建设内容

本项目总建筑面积50900.00平方米。

主要建筑物、构筑物一览表

| 工程类别 | 工段名称 | 层数 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、主要生产系统 | 生产车间1 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |
|  | 生产车间2 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |
|  | 生产车间3 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
|  | 辅助车间 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
|  | 维修车间 | 1 | 500.00 | 500.00 |
|  | 成品仓库 | 1 | 7500.00 | 7500.00 |
|  | 原料库房 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
| 2、辅助生产系统 | 办公综合楼 | 4 | 1000.00 | 4000.00 |
|  | 技术及产品检测中心 | 3 | 600.00 | 1800.00 |
|  | 员工宿舍及食堂 | 4 | 1200.00 | 4800.00 |
|  | 门卫室及其他用房 | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 合计 |  |  | 43100.00 | 50900.00 |
| 行政办公及生活设施占地面积 |  |  | 3100.00 |  |
| 3、辅助设施 | 道路及停车场 | 1 | 3600.00 | 3600.00 |
|  | 绿化 | 1 | 7000.00 | 7000.00 |

## 5.4工程管线布置方案

### 5.4.1给排水

一、设计依据

《建筑给排水设计规范（2009年版）》GB 50015-2003

《室外给水设计规范》GB50013一2006

《室外排水设计规范 [2011年版]》GB50014一2006

《建筑设计防火规范》GB 50016-2006

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

《自动喷水灭火系统设金卜规范》GB 50084-2001

二、给水设计

A、水源

本项目工程水源由当地自来水供水管网供给。引入管采用管径DN150。

B、室内给水系统

生活给水系统由当地自来水供水管网直接供水，水质符合生活饮用标准。给水管道采用PP一R给水管，热熔连接。

消防给水系统

设有室内消火栓。消火栓间距不大于30米，确保同层任何部位都有两股水柱同时到达灭火点。消火栓采用SG24/65型室内自救式消火栓，消火栓口径为DN65，水龙带长25米，水枪喷嘴为DN19。消防给水管采用热镀钢管。

C、室外给水系统

室外给水管网系统采用生活、消防合用给水系统，水源为当地自来水供水管网供给。

给水管网系统布置成环状，主要管径由DN150组成，室外设有地上式消火栓。

三、排水设计

室内排水

室内排水采用粪便污水与生活洗涤废水合流管道，排水管采用PVC芯层发泡管道。

室外排水

室外排水采用雨、污分流制，生活污水排至园区污水处理厂统一处理，达标排放。雨水经雨水管道汇集，进入市政雨水回排放系统。

四、消防固定灭火系统

采用干粉灭火器，充装量为6L，灭火级别为5A。

### 5.4.2供电

电气工程

(l）供电电源

供电电源接自当地供电局电网，经变压后引入厂区变配电室。

本项目完成后，全部用电设备总安装功率为1500KW，因此需购置1台变压器，安装在变配电室。

无功功率补偿

变电室低压配电间内安装低压电力电容器进行无功功率补偿。低压电容器集中补偿自动切换。

继电保护

变压器高压侧采用负荷开关加熔断器保护。

(2）低压配电方式及线路敷设

根据建筑及负荷分布情况，采用干线式与放射式相结合方式。室外电力电缆采用埋地敷设。

(3）照明

车间配电及照明

a、车间配电采用卜线式配电及放射式配电相结合的配电方式。分支线路敷设采用塑料绝缘线穿管沿墙或埋地敷设；

b、厂房照明采用照明配电箱配电。车间照度：车间工作区照度为250一3001x；

c、事故照明采用应急灯，保证供电30分钟；

d、车间照明灯具采用金卤灯。

电能管理与节电措施

车间低压配电室的低压进线柜装设电流表、电压表和有功、无功电度表。

各电器产品选用最新型、节能型。车间供电尽量缩短线路长度，减少电能损耗。提高功率因数、降低无功损耗。

电气安全

为防止绝缘破坏时的危险电压，在正常情况下，凡不带电的用电设备金属外壳，配电装置的金属构架、电缆外皮、母线外壳．电力线路的金属保护管等均采取接地保护。

厂房屋面设有避雷带，防雷和接地共用接地装置，接地电阻不大于3欧姆。

办公区域照明灯具主要以荧光灯为主，结合场所功能需要，可适当布置一些功能效应灯。

办公区各出口部位、变配电室、重要场所设置应急照明及诱导灯。

楼梯间照明采用声光感应控制，走廊等照明采用分层集中控制。

室外道路照明采用自动与手动控制结合开启关闭。

（4）避雷及接地

本项目建筑物屋顶避雷采用避雷网防雷系统。严格按《民用建筑电气设计规范》防雷建筑防雷措施进行。

避雷接地、电气保护接地，共用接地极组，该接地极利用钢筋硷基础中结构钢筋。所有管道均做等电位联结。

（5）通讯及互连网络

建筑物内预埋设通讯及互连网络线路。通讯及互连网络的户外线路均采用埋地敷设。

## 5.5道路设计

1、设计原则

厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。

2、布置形式和宽度

厂区内根据平面布置，设置环形道路，为混凝土路面，路面宽度主道6米。该干路主要为运输原料、成品出厂。道路设计既要满足业务结构流程，同时也满足消防要求。

## 5.6总图运输方案

场外运输采用汽车运输，由自备车辆及社会车辆解决。厂内运输采用装载机、自卸汽车、叉车及手推车完成。

## 5.7土地利用情况

### 5.7.1项目用地规划选址

项目用地位于山东省东营市，该区域交通便利，资源条件丰富，适合项目的建设。

### 5.7.2用地规模及用地类型

l、用地类型

项目建设用地性质为规划建设用地。

2、用地规模

本次建设项目工程占地面积60000.00平方米，总建筑面积为50900.00㎡。

# 第六章 产品方案

## 6.1主要产品方案

本次项目建成后主要生产产品：丙硫菌唑生产线

## 6.2产品标准

本项目产品严格执行国家标准及行业相关标准。

## 6.3产品价格制定原则

项目产品的定价根据目前同类产品市场定价原则。初入市场，为了提高市场占有率，项目选择较低价位入市，以更高的性价比占领更多的市场份额。高市场占有率为提高盈利率提供可靠保证。当然，在此之前公司结合市场竞争状况，确定有利可图的销售目标。

## 6.4产品生产规模确定

从本项目产品的生产规模主要从国家及地方政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。如生产规模太小，则存在能源资源消耗大、技术水平不能充分发挥、产品质量稳定性差等弊端，同时也不利于提高企业经济效益；但生产规模过大，势必增加成本和增加资金筹措等方面的难度，市场推广度、综合服务满意度也难以到位，同时还存在投资风险过高等问题。

考虑到公司目前资金力量，根据目前产品市场状况以及该产品在国内的生产工艺技术进展情况，项目公司确定产品生产规模定为：年产丙硫菌唑生产线产品100万平方米为宜。

## 6.5产品技术工艺简介

工艺流程系指投入物经有次序的生产加工成为产出物的过程。在生产过程中规定的各种技术条件和数据，统称为技术参数。工艺流程和主要技术参数，在可行性研究阶段需要结合产品质量、生产成本、各种消耗等要求，选取最佳方案。

在可行性研究阶段只叙述若干主要车间的工艺流程，一般车间可从略。

# 第七章 原料供应及设备方案

## 7.1主要原材料供应

1、主要原材料及数量

项目所需原辅料名称：XX。(编者自行填写)

2、原辅料来源

本项目主要原材料来源为国内市场采购，市场供应有保证；项目方将与供货方建立长期战略合作关系，以保证项目的长远发展需求。

## 7.2主要设备选型

### 7.2.1设备选型原则

1、设备性能先进

技术水平及装备水平先进，单位产品物耗、能耗低，加工程度和加工能力较高，设备运行稳定，生产能力和劳动生产率较高，连续化、机械化和自动化程度较高，具有较高安全性和卫生要求。

2、适用性强

与市场条件适应，有能力进行生产调节，有利于开拓国内外市场；与原料和其他辅助材料加工要求适应；与工艺技术要求相适应，同项目生产能力相匹配，主要设备及辅助设备之间相互配套；与建设规模、产品方案相适应，满足现有技术条件下使用要求和维护要求；与安全环保相适应，确保安全生产，尽量减少“三废”排放。

3、可靠性高

设备成熟度高，采用已充分验证并使用的设备；生产稳定性高，不对人员造成危险；使用寿命长。

4、技术经济合理

设备选择尽量立足国内，国内设备不能满足工艺要求、生产要求、质量要求等情况，再考虑购置国外设备；设备配置应均衡合理，考虑整条生产线配置综合经济性，选择投资小、成本低、利润高、经济合理设备选择方案。

### 7.2.2主要设备明细

本项目设备选择主要考虑降低物耗、能耗，提高装置的机械化和自动化水平，根据项目工艺技术的要求，本着科学、先进、可靠、运行维护方便、节能、环保等原则，经过比较，购置以下设备：

主要设备一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX机 | 台 | 6 |
| 2 | XX机 | 台 | 60 |
| 3 | XX机 | 台 | 30 |
| 4 | XX机 | 台 | 40 |
| 5 | XX机 | 台 | 20 |
| 6 | XX机 | 台 | 20 |
| 7 | XX机 | 台 | 10 |
| 8 | XX机 | 台 | 15 |

# 第八章 节约能源方案

## 8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范

- 《工业企业能源管理导则》GBT 15587-2008

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

- 《工业设备及管道绝热工程设计规范》  GB50264—1997

- 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185-2010

- 《节电技术经济效益计算与评价方法》GB/T 13471-2008

- 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613-2012

- 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052-2006

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006

- 《建筑照明设计标准》GB50034—2004

## 8.2建设项目能源消耗种类和数量分析

### 8.2.1能源消耗种类

1)、动力

生活、生产主要动力为电力。

2)、其他能源

项目使用其他能源为生活用水。

### 8.2.2能源消耗数量分析

1)、用电量：根据生产动力及照明需求测算年用量为756.00万度。

项目用电设备采用新式省电设备，约可节省能源成本30％。项目选择无铁损及铜损较小与效率较高的变压器。企业在停止运转期间以及休假停工时，停用的变压器宜切断高压侧电源，以减少铁损。另外，生产时间尽量避开用电高峰时段，选在低电价时间内生产可节约部分开支。

2)、用水量：年用量4.5万吨。

## 8.3项目所在地能源供应状况分析

项目地址位于山东省东营市，本区域内主要能源供应情况分析如下：

1、电：生活、生产用电由当地供电局供给，经变压后使用。

2、水：本项目用水由当地自来水管网供水，水源充足，可满足项目生产、生活、消防等用水需要。

## 8.4主要能耗指标及分析

### 8.4.1项目能耗分析

1、以全年的能源耗用量进行分析

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 折算系数 | 吨标准煤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 756.00 | 万度 | 1.229 | 929.12 |
| 2 | 水 | 4.50 | 万M3 | 0.857 | 3.857 |
| 合计 |  |  |  |  | 932.98 |

2、项目工业总产值及工业增加值

根据项目经济评价确定本项目工业总产值为35700.00 万元，工业增加值[工业增加值=工业总产值-工业中间投入+应交增值税(生产法)]= 25278.89万元。

3、项目能耗指标的计算

本项目万元产值综合能耗(标煤)为：0.0261吨／万元，万元增加值综合能耗(标煤)为：0.0369吨／万元。

由上表可见，该项目能源耗用量较小，能耗指标远小于国家标准。因此该项目是一个非常好的节能环保项目。

### 8.4.2国家能耗指标

国家2010年每万元GDP能耗情况如下：

万元GDP能耗为每万元1.034吨标煤。

按照国家《“十二五”节能减排综合性工作方案》，到2015年，中国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤(按2005年价格计算)，比2010年的1.034吨标准煤下降16%，比2005年的1.276吨标准煤下降32%。“十二五”期间，中国将实现节约能源6.7亿吨标准煤。

## 8.5节能措施和节能效果分析

### 8.5.1工业节能

1)、采取新技术、新工艺、新材料、新设备，加强原材料的综合利用和合理利用，以降低原材料的消耗。原材料加工的余料，积极组织回收利用，对不能利用的废旧材料，按有关规定销售给合法经营的物资回收再生部门。在生产过程中，按国家规范及生产工艺，采用正确的操作步骤，尽量不使用不可再生的原料。

2)、供配电设计本着经济合理，技术先进，节省电能为原则，生产设备、仪器设备及供电设备均选用耗能低、效率高的节能换代产品，配电室内安装低压电容器补偿屏，降低无功功率损耗，提高功率因数，节约能源消耗。光源选用科学、高效、节能的声光控制方式，严格实施绿色照明。

3)、供暖、供水管网系统均采用合理的输送工艺，尽可能降低途中消耗。供热系统管道均采用保温设计，保温材料为聚氨酯保温层，最大程度的降低管道冷热损失。

4)、项目建成后，根据各建筑物的功能、用电负荷、用水及取暖的性质，供水、供电及供热系统在入口处均安装计量和节流装置。

### 8.5.2电能计量及节能措施

1、工厂采用高压计度方式结算电费，低压出成回路装有电度表，便于各车间成本核算，在10kv电源进线处设总计量。每路10kv出线柜均装设有功和无功电度表。变压器低压总进线设有功计量和无功计量。照明用电和动力用电分开计量。动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。

2、用电设备单台电机容量在75kW及以上，电热设备单台容量50kW及以上的设备均单独装设计度表。

3、为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。

4、合理安排生产，加强用电监督管理，对计量仪表定期校验。

### 8.5.3节水措施

节约用水是中国的一项重大国策，是当前倡导建设“资源节约、环境友好型社会”的一项重要内容，也是解决水资源短缺和水资源污染的重要举措。

为有效节约用水，本项目拟采用如下节水方案：

1、供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关 规范和产品标准的要求设计、制造、安装。

2、企业内各用水部门，由本企业安装计量分水表，车间用水计 量率应达到 100％，设备用水计量率不低于 90％。并保证计量水表的 完好率、检定率。

3、在给水系统中应采用良好的阀门，减少水资源的跑冒滴漏。

4、根据中国供水情况，应用内壁光滑的供水管材，减少管道沿 程水头损失；降低供水能耗。

5、生产净循环水循环使用，减少废水排放，节约水资源。同时根据季节变化、机组生产情况及时调节机组冷却用水量大小，降低消耗量。

6、采用节水型卫生器具以减少供水量，同时也就减少了供水能耗。

### 8.5.4建筑节能

1)、建筑能耗指标

生产车间热指标为110W／平方米；办公楼和宿舍热指标为70W／平方米。

照明：照明照度标准为250LX。

建筑围护结构隔热水平：围护结构传热系数屋顶0.6；外墙0.55；地板0.5；

门窗密封性指标：不低于国标Ⅸ建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》(GB7107)规定III级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量：qL≤2．5m³／(m.h)

2)、建筑围护结构：生产车间为保温隔热彩钢结构，外墙砌体结构为增加外墙保温层；供热管网在与室外空气接触、非采暖房间处采用50mm厚岩棉管壳，降低管道冷热损失。

3)、采暖供热、空调制冷系统按设计负荷设置，并有调节控制装置及能量计量仪表。

4)、门窗采用中空门窗，照明要确定科学的照明控制方式，选用高效节能照明光源，在室内照明控制中，主要采用声控、光控、红外等智能化的自动控制系统，减少照明用电和延长照明产品寿命。

5)、建筑材料使用节能环保新型墙体材料。

### 8.5.5企业节能管理

企业节能管理包括：制定节能规划，加快节能技术改造，完善能耗定额、统计等基础工作，按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》等标准要求，合理配备能源计量器具，定期开展能源平衡测试和能源审计。要把节能降耗的目标和责任落实到车间、班组和具体责任人，实施节奖超罚措施。有关部门要尽快制定重点用能企业节能管理办法，采取分类指导、监督检查、统计公报、信息交流等措施，加强节能管理。对重点用能企业主要负责人实行节能工作问责制。

## 8.6结论

本项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标和主要工序能耗指标均达到了国内领先水平。经过分析比较，企业针对本项目的具体情况，制定了利用能源及节能技术措施，有效的降低了各类能源的消耗指标。

# 第九章 环境保护与消防措施

## 9.1设计依据及原则

### 9.1.1环境保护设计依据

环境保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各部门共同采取措施，对污染进行联合防治，以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。

1）《环境标志产品技术要求 节能灯（HJ/T 230-2006）》；

2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

3）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；

4）《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)；

5）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；

6）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

7）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）；

8）《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2001）。

### 9.1.2设计原则

设计中尽可能选用无污染或污染少的先进工艺及设备。

严格遵照“三同时”原则，凡本项目中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备，均采用相应的措施进行治理，使其达标。

## 9.2建设地环境条件

本项目位于山东省东营市，该项目区域附近无文物保护区、学校和医院等环境敏感点，本项目区空气清新，水质良好，适宜于本项目的实施建设。

1、大气环境

项目区周边为规划用地，无严重大气污染型工矿企业。经查阅相关资料，项目区的NO2、TSP、SO2日均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）II级标准。

2、声环境质量

项目区周边声环境质量良好。周边环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求。

3、水环境质量

项目区周边区域无严重水污染源，除了地表水细菌总数略微超标外，水质良好，地下水符合《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准要求。

因此，项目拟建地点周围大气及土壤的环境现状良好，有一定的环境容量。

## 9.3 项目建设和生产对环境的影响

### 9.3.1 项目建设对环境的影响

1.项目实施过程中环境空气的影响

扬尘是施工期间影响环境空气的主要污染物，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋和物料运输等工序产尘量较大，而材料堆存、建筑机构施工、设备安装等工序产尘量较小或不扬尘，而且扬尘还受风向、风速、湿度等气象条件影响。由于污染源多为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部污染。施工期间产生的污染物未经充分扩散稀释就进入地面呼吸带，将会给现场人员的施工、生活、健康安全带来一定的影响。

2.项目实施过程中水环境的影响

施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要来源于石料等丙硫菌唑生产线的洗涤，主要污染物为SS；生活污水主要污染物为SS、BOD、COD等。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境及景观造成一定影响。

3.项目实施过程施工噪声的影响

工程施工期间的噪声主要来源于施工机械和建筑材料的运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。施工时对周围环境的主要影响是施工噪声，其辐射范围较广，昼间最大距离近150米，夜间影响更为严重。

4.项目施工渣土处理处置

施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土，必须到市容环境卫生行政主管部门办理建筑垃圾准进、处置手续，由施工单位或承建单位和市容局渣土办联系外运。

### 9.3.2 项目生产过程产生的污染物

该项目主要生产线设备均为先进、成熟、可靠的设备，具有较高的环境指标，在生产过程中，该项目主要污染源和排放的主要污染物为废水、固体废弃物、噪声污染：

（1）废水

项目产生的废水主要为生活污水，该项目无有毒有害工业废水产生。

（2）固体废物

项目排放的固体废物主要为废包材以及员工日常的生活垃圾。

（3）噪声

项目的噪声源主要为生产线及配套设施中机电设备产生的噪声。

## 9.4 环境保护措施方案

### 9.4.1 项目建设期环保措施

1.控制生态影响的初步方案

为减少建筑物施工时生态环境产生的不利影响，拟定施工方案时工程建设单位为本工程的弃土制定处置计划，应按规定地点处理弃土，并不定期的检查计划执行情况。同时，应考虑基础开挖、道路施工及场地平整过程中的水土保持方案，并对临时性松散表土作适当压实处理，在坡面>25°时要做护坡处理，永久性坡面种植草皮。

施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经他们采取措施后才能继续施工。

为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴天和刮风的情况下，应在弃土表面上洒一些水，防止扬尘。工程施工者应该按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运过程中不要超载，装土车沿途不得洒落，车辆驶出工地前轮子上的泥土应去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁。同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、丙硫菌唑生产线洒落应及时清扫。

2.控制噪声影响的初步方案

为了减少施工噪声对周围环境的影响，工程在居民点200米的区域内，不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，对必须在夜间施工又可能影响居民环境的工地，应对施工机械采用降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声学环境质量。由于项目施工区为工业区，周围都是企业工厂，几乎没有居民居住，所以不会造成很大影响。

3.控制生活垃圾污染的初步方案

工程施工时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临时住宿地的排水和生活废弃物，应妥善处理，集中收集送至城市垃圾处理站一并处理。

4.控制水污染的初步方案

对于施工中的冲洗废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。

### 9.4.2 项目运营期环保措施

为保持厂区内卫生和不对周围环境造成影响，必须对项目所产生的污染源和污染物进行综合治理。

1、废水

本项目废水具体处理工艺如下：

处理工艺简析：

生活废水进入化粪池进行预处理，在厌氧微生物的作用下，将大部分有机物降解或分解成小分子物质；然后通过调节池调节水量和均衡水质；接着进入接触氧化池曝气生化，通过附着在填料上的生物膜的吸收、降解去除大部分污染物；生化处理后的废水流入沉淀池，去除水中夹带的脱落生物膜，以达到达标排放的目的。经以上工艺处理后的废水可达到GB8978-96《污水综合排放标准》表4一级标准。

2、固废

（1）废包装桶分类暂存于废固收集点，由供应商回收。

（2）一般废包装材料、生活垃圾实行分类袋装，定点堆放，由当地的环卫部门统一处理。

3、噪声

①在工艺设计上优先选用低噪声设备，所有设备的噪声均小于85dB（设备外1米）。

②在厂区平面布置时，将噪声源较集中的主厂房布置在厂区的中央，其它噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对外界环境的影响。

③主要噪声设备还采取隔声、消声、减震等降噪措施。泵类电动机安装消声器、风机采取隔振和消声措施，动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口）。

④加强绿化。

本项目采取车间密闭、基础减震、隔声、消声等措施处理后，厂界噪声昼间低于60分贝，夜间低于50分贝。

因此，本项目建设对周围环境无任何不良影响。

### 9.4.3环境管理与监测机构

环境保护和劳动安全卫生工作实行一级机构、二级管理。公司设专职环保安全机构，负责管理全厂的环境保护和劳动安全卫生工作；车间设兼职环保安全员，负责本车间环保安全的日常工作。

综上，对项目产生的污染经妥善处理后，实现了无害化和资源化，因此，项目生产污染对周围影响很小。

## 9.5绿化方案

良好的绿化不仅创造优美的生活环境，而且在防治污染、保护环境方面也具有特殊的作用。本项目坚持点、线、面相结合的绿化原则，尽可能提高项目区内部绿化率，采取乔木、灌木和草坪高中低混值形式，构成立体绿色空间，充分发挥绿地的防护、活动功能和改善环境的作用，以保持厂区环境优美整洁。加强绿化以利于空气净化和降低噪声，并做好定期环境检测监督工作，根据省、市环保局要求，添置监测仪表，加强环境监测。

## 9.6消防措施

### 9.6.1设计依据

1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

2、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992）

3、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-1998，1999年版）

4、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

5、《电器装置设备布置设计规定》

### 9.6.2防范措施

本设计认真执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针以及国家和本行业的有关消防规定，在总图布置、建筑结构、消防供水以及火灾报警等消防设计中采取了一系列防范措施，以期消除隐患，防止和减少火灾的危害。

1、总图布置

本工程各建、构筑物之间的防火间距，以及本工程各建、构筑物与厂区内现有建、构筑物的防火间距均严格按《建筑设计防火规范》的规定进行设计。

车间主厂房周围调用有环行道路，并与厂区道路网连接，车间周围道路宽度为6m可确保消防车辆通行。建筑与结构

本工程各建、构筑物的建筑耐火等级不低于二级。

各主要建筑物、高低压配电室等部位的门均向外开

2、消防供水

本工程车间周围设消防管网及消火栓，消防用水取自厂区生产消防给水管网。室外消火栓间距小于120m，按同一时间火灾次数为1次计算，消防给水共35L/s，其中室外消防给水量20L/s，室内消防水量15L/s。

3、消防供电

火灾报警控制器供电电源按二级负荷考虑。

电缆敷设完毕后，对所有电缆穿越孔洞用阻燃材料进行封堵，以防火灾蔓延；对于电缆桥架，每隔一定距离设置一段阻燃桥架，同时在此段电缆上涂刷阻燃涂料；高温区域使用耐高温电缆且外涂防火涂料或缠绕防火包带；室内大型变压器下设有事故油池。

在上述场所及易发生火灾的场所配置适量的手提式或推车式可移动灭火器。

4、消防通讯

在主控制室设置行政电话分机，兼做消防电话。

5、照明

各电气室及操作室等重要作业场所为防止火灾发生，设有应急照明。

### 9.6.3消防管理

1、项目设计时应统一全厂消防设施、设备及网点的布置；

2、对消防设备、设施的配置，施工时应请消防部门现场指导、监督；

3、在项目人员编制上，安排一个专门消防部门协调全厂消防工作；

4、项目实施建成后，请消防部门定期到厂作消防知识讲座、消防法规教育，提高强化全厂的消防意识；

5、车间、库房设灭火装置，消防器材。粉尘产生点要安装除尘装置，并强化通风换气；

6、设备检修期间，严格执行三证制度（防火证、进入设备内检修证、登高作业证）。

### 9.6.4消防设施及措施

本项目生产厂房为轻钢结构，厂区建设一座500m3 蓄水池，配套消防管网及消火栓等消防设施，完全能够符合消防规范要求。

消防管网与生产、生活合为一个系统，厂区管网设计为环状，管径设计为150mm，最不利点压力为0.2MPa。

厂区设地下式消火栓4处，直径为100mm和65mm的栓口各2个，并设明显标志。消火栓的间距不大于120m，保护半径不大于150m。

所有建（构）筑物耐火等级为二、三级，均设有两个以上对外出口。所有建（构）筑物按《建筑防雷设计规范》设置避雷带、避雷针进行防雷保护,所有电器设备均采取接零保护和防静电措施。

厂区内及车间内设有疏散指示标志和火警电话标志，车间办公室设火灾报警电话。

### 9.6.5消防措施的预期效果

本设计严格执行《建筑设计防火规范》等有关规定，对生产过程中可能发生的火灾危险考虑了一系列防范和控制措施，在严格执行操作堆积和各种规章制度的情况下，可以避免火灾事故的发生；一旦火灾发生时，可以保证及时扑救，从而保障生产安全。

# 第十章 劳动安全卫生

## 10.1 编制依据

《建设项目(工程)劳动安全卫生预评价管理办法》（劳动部10号令）；

《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）；

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)；

《室外给水设计规范》（GB 50013-2006）；

《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2005）。

## 10.2概况

公司认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家和地方有关部门颁布的标准规范和规定，以保证生产安全和操作人员身体健康。本项目凡涉及劳动安全、卫生的各个环节，如防火防爆、电气安全、防静电防雷措施、防机械伤害以及防暑降温等方面将根据生产特性的具体情况均采取相应的预防措施。

此外，公司还将加强安全卫生教育和相关知识培训，增强员工的安全卫生生产的意识。制定本企业操作规程和安全技术规程，定期进行培训和考核，依法搞好安全工作。

## 10.3 劳动安全

### 10.3.1工程消防

项目的建设过程消防工作将本着“以防为主，防消结合”的原则，在工程建设中严格审查设计，把好消防系统、设备、设计关，建立经常性的消防检查制度，会同消防管理部门对工程消防的设施进行严格检查，并定期对现场人员进行安全教育。

### 10.3.2防火防爆设计

本厂区设置两个直通厂区外的消防及运输出入口，厂区内设置消防车通道，整个厂区的布局，严格按照消防规定与规范的要求进行。

本工程的建筑物耐火筹备组均不低于二级，生产厂房的耐火等级达到一级。厂房内按照国家颁布的消防规范的要求设置室内消火栓给水系统、火灾报警系统，并配备足够的移动灭火器材。

### 10.3.3电气安全与接地

本项目生产过程中，需要接入电力，支持设备的工作。原材料中大部分为电子元器件，对操作中的消防作业要求较高。

所有插座回路均装设漏电保护装置；所有带电设备正常不带电的金属部分均应设可靠接地；不含变电所的建筑物在其电源进线外令线应进行重复接地；户外路灯灯杆就近打一根接地极；在建筑物内应将PE干线、接地极的接地干线、公用管道、建筑物金属构件等可导电体在进入建筑处做总等电位连接。设备运转部分均加防护罩。

厂房电源中心线进户重复接地，并采取防雷措施。消防电源独立于其它供电线路并设两路供电。

### 10.3.4设备防雷及接零保护

1、电力设备的防雷：

按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施。生产线接地保护采用TN-C-S接地系统。厂区已按三类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4Ω；车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10Ω，其它特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。10kV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。

2、设备的接零保护：

配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻≤4Ω，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

### 10.3.5抗震设防措施

根据《中国地震烈度区划图》（1990年）、《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2001）和《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）等规定，项目区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，地震动反应谱特征周期分别为0.40s，设计地震分组为第3组。应按《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）的规定及当地有关文件进行抗震设计，确定项目抗震设防类别为标准设防类（丙类），减轻建筑的地震破坏，避免人员伤亡，减少经济损失。

## 10.4劳动卫生

### 10.4.1工业卫生设施

厂区主要道路铺设水泥（沥青或石板）、以防灰尘造成污染。厂区要绿化，路面要平坦、不积水。

厂区卫生间设冲水、洗手设备，有墙裙。墙裙为浅色、平滑、不透水、耐腐蚀。不滋生蚊蝇，保持清洁。

工厂生产区和生活区分开，生产区建筑布局要合理。

废弃物要远离车间集中堆放，并需定时清理出场，防止污染扩散。

### 10.4.2防暑降温及冬季采暖

工人休息室、办公室等到均设电扇或空调。

厂房生产车间、办公室等采暖热源来自城市集中供热管网等供暖设施。

### 10.4.3个人卫生

厂区设有浴池，生产区还设有专人负责清洁卫生。建立浴室，分设男、女职工更衣室，建立定期体检制度或专用洗浴室。厂区设有足够的卫生间和休息室。

### 10.4.4照明

要求厂房内的照明情况符合行业标准要求，保护员工的视力。

### 10.4.5噪声

生产车间的噪声在65db以下，符合国家规定。企业规定操作人员戴耳塞、口罩以减少噪音对人体的长期危害。

### 10.4.6个人防护

个人防护是指在生产过程中为防止自身危险而采取的防护措施。目前，个人防护用品根据各种危害因素的特点设计，针对性强、种类多，如面罩、头盔、防护眼镜、安全帽、耳罩、口罩等。在一些特定的场所，由于受到场所的限制，整体防护难以实现，这时，个人防护成为主要的防护措施。

对新加入工人，必须进行健康检查并定期体检，适时开展体育锻炼，注意营养，对增强体质，提高抵抗力具有一定意义。此外还应注意个人卫生习惯，遵守防尘操作规程，严格执行上岗操作规章制度。

### 10.4.7安全教育

设立专职安全生产管理机构，建立生产管理制度，定期对职工进行有关教育考核，经常检查并完善装置内的种类安全设施，杜绝人为事故发生。

对全体人员常年坚持“三级”安全教育和安全培训，严格执行国家制定的“安全第一，预防为主”的安全教育方针，对发生安全事故的人员，按“四不放过”的原则处理。

企业按时购置并足额发放足够数量的劳动保护用品供操作人员使用。

# 第十一章 企业组织机构与劳动定员

## 11.1组织机构

总经理

业务部

工程部

财务部

秘书、审计

行政部

生产技术部

供应部

销售部

市场部

生产部

研发部

技术部

结算部

保管部

会统部

本项目按照现代企业制度设立企业，在董事会领导下实行总经理负制。公司的董事会负责公司的总体发展规划，重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的最高行政负责人，负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下：

## 11.2激励和约束机制

从长远的企业制度的发展、完善考虑，公司以下四个方面来建立本企业经营者和高层管理人的激励和约束机制：

（1）逐步推行多元化结构的报酬制度，奖励制度，建立企业经营者和高层管理人员的激励约束机制。

（2）建立完备的法人治理结构，充分发挥并协调企业内部各个部门的功能与作用，形成合理的企业内部平衡机制。

（3）充分发挥企业外部的监督约束机制，通过法律、法规建立企业经营者业绩考核制度，决策失误追究制度以及任期审计制度，健全与加强对企业经营者的外部监督机制。

（4）建立完善的选人用人机制，对企业经营者和高层管理人员逐步采取公平、公正、公开的市场化方式竞争上岗，优化经营人员结。

总之，只要逐步建立起一套比较合理的，激励约束机制，才能有效地激发企业管理人员的主观能动性和积极性，并且大力促进企业经营者素质的提高，培育与建立一支能够适应市场竞争需要的经营管理队伍。

## 11.3人力资源管理

项目建成后将坚持以岗定员，减少一切不必要冗员存在，科学管理，尊重知识，尊重劳动法规，认真搞好岗前培训，并在实际工作中运用绩效管理法奖惩严明，提高人员的素质，培养一批有能力、有技术、有文化，求上进的技术及管理人员，带动公司全体职工共同前进，成为企业发展的动力之一。

所有需要凭证上岗的人员，均按有关规定，参加有关主管部门组织的业务培训，持证上岗。

所有的设备操作工，上岗以前均邀请设备厂家的技术人员来厂里进行授课培训。经考核合格以后才可上岗。

## 11.4劳动定员

项目建成后，劳动定员为168人，其中：管理人员16人，工程技术人员12人，普通工人103人，后勤人员35人。管理人员由总经理指派或公开招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。

## 11.5福利待遇

根据国务院“关于深化企业养老保险制度改革的通知”，公司将按照国家有关规定，保障员工享有生活福利、劳动保护和待业保险待遇。按国家有关规定定期向社保局缴纳各项统筹基金。

同时，依照《劳动法》的规定对安全生产、劳动保护采取统一管理，分级负责，加强对职工劳动保护知识的教育，按期发放劳动保护用品，努力改善职工劳动条件。

# 第十二章 项目实施规划

## 12.1建设工期的规划

该项目立项后，应立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和设备采购厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设，发挥其经济效益和社会效益。

## 12.2 建设工期

本项目分二期建设，一期工程建设从2021年3月至2021年9月，计7个月；二期工程建设从2021年9月至2022年3月，计7个月；工程建设工期共计14个月。

## 12.3实施进度安排

各阶段实施进度安排如下：

项目实施进度表

| 年份 项目名称 | 2021年 |  |  |  |  |  |  |  | 2022年 |  |  |  |  | 2023年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 至 12 月 | 1 至 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
| 项目审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一期厂房、办公区等建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一期设备购买、安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化及装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套工程及人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产调试一期运营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二期厂房、办公区等建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二期设备购买、安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套工程及人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目正常运营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第十三章 投资估算与资金筹措

## 13.1投资估算依据

本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。

A、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

B、建筑工程费：参考东营市目前同类工程造价估算；

C、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的目前市场价格估算；

D、其它费用，参考企业拟发生的投资内容估算。

## 13.2建设投资估算

本项目建设投资9839.10万元，其中建筑工程投资3748.00万元，设备及安装工程投资4471.40万元。具体投向如下：

建设投资估算表              单位：万元

| 序 号 | 工程或费用名称 | 估 算 价 值 |  |  |  |  | 占总投资的比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其它费用 | 合 计 |  |
| 1 | 工程费用 | 3748.00 |  |  |  | 3748.00 | 31.76% |
| 1.1 | 主要生产工程 | 2400.00 |  |  |  | 2400.00 | 20.34% |
| 1.1.1 | 生产车间1 | 600.00 |  |  |  | 600.00 | 5.08% |
| 1.1.2 | 生产车间2 | 480.00 |  |  |  | 480.00 | 4.07% |
| 1.1.3 | 生产车间3 | 360.00 |  |  |  | 360.00 | 3.05% |
| 1.1.4 | 辅助车间 | 120.00 |  |  |  | 120.00 | 1.02% |
| 1.1.5 | 维修车间 | 30.00 |  |  |  | 30.00 | 0.25% |
| 1.1.6 | 成品仓库 | 450.00 |  |  |  | 450.00 | 3.81% |
| 1.1.7 | 原料库房 | 360.00 |  |  |  | 360.00 | 3.05% |
| 1.2 | 辅助生产工程 | 1206.00 |  |  |  | 1206.00 | 10.22% |
| 1.2.1 | 办公综合楼 | 480.00 |  |  |  | 480.00 | 4.07% |
| 1.2.2 | 技术及产品检测中心 | 216.00 |  |  |  | 216.00 | 1.83% |
| 1.2.3 | 员工宿舍及食堂 | 480.00 |  |  |  | 480.00 | 4.07% |
| 1.2.4 | 门卫室及其他用房 | 30.00 |  |  |  | 30.00 | 0.25% |
| 1.3 | 辅助设施 | 142.00 |  |  |  | 142.00 | 1.20% |
| 1.3.1 | 道路 | 72.00 |  |  |  | 72.00 | 0.61% |
| 1.3.2 | 绿化 | 70.00 |  |  |  | 70.00 | 0.59% |
| 2 | 设备及安装 | 0.00 | 4260.00 | 211.40 | 0.00 | 4471.40 | 37.89% |
| 2.1 | 主要生产设备 |  | 4100.00 | 205.00 |  | 4305.00 | 36.48% |
| 2.2 | 研发及办公等设备 |  | 160.00 | 6.40 |  | 166.40 | 1.41% |
| 3 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1080.00 | 1080.00 | 9.15% |
| 3.1 | 土地费 |  |  |  | 1080.00 | 1080.00 | 9.15% |
| 4 | 其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.44 | 162.44 | 1.38% |
| 4.1 | 勘察设计费 |  |  |  | 56.22 | 56.22 | 0.48% |
| 4.2 | 施工图审查费 |  |  |  | 11.24 | 11.24 | 0.10% |
| 4.3 | 建设单位管理费 |  |  |  | 22.49 | 22.49 | 0.19% |
| 4.4 | 工程建设监理费 |  |  |  | 37.48 | 37.48 | 0.32% |
| 4.5 | 报告编制费 |  |  |  | 35.00 | 35.00 | 0.30% |
|  | 小计（1+2+3+4） | 3748.00 | 4260.00 | 211.40 | 1242.44 | 9461.84 | 80.19% |
| 5 | 预备费用 |  |  |  | 377.26 | 377.26 | 3.20% |
| 5.1 | 基本预备费 |  |  |  | 236.55 | 236.55 | 2.00% |
| 5.2 | 涨价预备费 |  |  |  | 140.71 | 140.71 | 1.19% |
| 6 | 建设投资（1+2+3+4+5） | 3748.00 | 4260.00 | 211.40 | 1619.70 | 9839.10 | 83.38% |

## 13.3流动资金估算

本项目采用分项详细估算法进行计算，估计项目达产时需铺底流动资金1450.00万元。

## 13.4资金筹措

本次项目总投资资金11800.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金6000.00万元，申请银行贷款5800.00万元。

## 13.5项目投资总额

本项目总投资11800.00万元，具体资金投向如下表：

总投资估算表                      单位：万元

| 序 号 | 工程或费用名称 | 估 算 价 值 |  |  |  |  | 占总投资的比例 | 技 术 经 济 指 标 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其它费用 | 合 计 |  | 单位 | 工程量 | 指标(元） |  |
| 1 | 工程费用 | 3748.00 |  |  |  | 3748.00 | 31.76% | ㎡ | 50900.00 |  |  |
| 1.1 | 主要生产工程 | 2400.00 |  |  |  | 2400.00 | 20.34% | ㎡ | 40000.00 |  |  |
| 1.1.1 | 生产车间1 | 600.00 |  |  |  | 600.00 | 5.08% | ㎡ | 10000.00 | 600.00 |  |
| 1.1.2 | 生产车间2 | 480.00 |  |  |  | 480.00 | 4.07% | ㎡ | 8000.00 | 600.00 |  |
| 1.1.3 | 生产车间3 | 360.00 |  |  |  | 360.00 | 3.05% | ㎡ | 6000.00 | 600.00 |  |
| 1.1.4 | 辅助车间 | 120.00 |  |  |  | 120.00 | 1.02% | ㎡ | 2000.00 | 600.00 |  |
| 1.1.5 | 维修车间 | 30.00 |  |  |  | 30.00 | 0.25% | ㎡ | 500.00 | 600.00 |  |
| 1.1.6 | 成品仓库 | 450.00 |  |  |  | 450.00 | 3.81% | ㎡ | 7500.00 | 600.00 |  |
| 1.1.7 | 原料库房 | 360.00 |  |  |  | 360.00 | 3.05% | ㎡ | 6000.00 | 600.00 |  |
| 1.2 | 辅助生产工程 | 1206.00 |  |  |  | 1206.00 | 10.22% | ㎡ | 10900.00 |  |  |
| 1.2.1 | 办公综合楼 | 480.00 |  |  |  | 480.00 | 4.07% | ㎡ | 4000.00 | 1200.00 |  |
| 1.2.2 | 技术及产品检测中心 | 216.00 |  |  |  | 216.00 | 1.83% | ㎡ | 1800.00 | 1200.00 |  |
| 1.2.3 | 员工宿舍及食堂 | 480.00 |  |  |  | 480.00 | 4.07% | ㎡ | 4800.00 | 1000.00 |  |
| 1.2.4 | 门卫室及其他用房 | 30.00 |  |  |  | 30.00 | 0.25% | ㎡ | 300.00 | 1000.00 |  |
| 1.3 | 辅助设施 | 142.00 |  |  |  | 142.00 | 1.20% | ㎡ | 10600.00 |  |  |
| 1.3.1 | 道路 | 72.00 |  |  |  | 72.00 | 0.61% | ㎡ | 3600.00 | 200.00 |  |
| 1.3.2 | 绿化 | 70.00 |  |  |  | 70.00 | 0.59% | ㎡ | 7000.00 | 100.00 |  |
| 2 | 设备及安装 | 0.00 | 4260.00 | 211.40 | 0.00 | 4471.40 | 37.89% |  |  |  |  |
| 2.1 | 主要生产设备 |  | 4100.00 | 205.00 |  | 4305.00 | 36.48% |  |  |  |  |
| 2.2 | 研发及办公等设备 |  | 160.00 | 6.40 |  | 166.40 | 1.41% |  |  |  |  |
| 3 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1080.00 | 1080.00 | 9.15% |  |  |  |  |
| 3.1 | 土地费 |  |  |  | 1080.00 | 1080.00 | 9.15% | 亩 | 90.00 | 12 | 万元/亩 |
| 4 | 其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.44 | 162.44 | 1.38% |  |  |  |  |
| 4.1 | 勘察设计费 |  |  |  | 56.22 | 56.22 | 0.48% | 万元 | 3748.00 | 1.50% |  |
| 4.2 | 施工图审查费 |  |  |  | 11.24 | 11.24 | 0.10% | 万元 | 3748.00 | 0.30% |  |
| 4.3 | 建设单位管理费 |  |  |  | 22.49 | 22.49 | 0.19% | 万元 | 3748.00 | 0.60% |  |
| 4.4 | 工程建设监理费 |  |  |  | 37.48 | 37.48 | 0.32% | 万元 | 3748.00 | 1.00% |  |
| 4.5 | 报告编制费 |  |  |  | 35.00 | 35.00 | 0.30% |  |  |  |  |
|  | 小计（1+2+3+4） | 3748.00 | 4260.00 | 211.40 | 1242.44 | 9461.84 | 80.19% |  |  |  |  |
| 5 | 预备费用 |  |  |  | 377.26 | 377.26 | 3.20% |  |  |  |  |
| 5.1 | 基本预备费 |  |  |  | 236.55 | 236.55 | 2.00% | 万元 | 9461.84 | 2.5% |  |
| 5.2 | 涨价预备费 |  |  |  | 140.71 | 140.71 | 1.19% | 万元 | 9461.84 | 1.5% |  |
| 6 | 建设投资（1+2+3+4+5） | 3748.00 | 4260.00 | 211.40 | 1619.70 | 9839.10 | 83.38% |  |  |  |  |
| 7 | 建设期利息 |  |  |  | 510.90 | 510.90 | 4.33% |  |  |  |  |
| 8 | 铺底流动资金 |  |  |  | 1450.00 | 1450.00 | 12.29% | 万元 | 4730.50 | 30% |  |
| 9 | 项目总投资 | 3748.00 | 4260.00 | 211.40 | 3580.60 | 11800.00 | 100.00% |  |  |  |  |

## 13.6资金使用和管理

本项目分二期建设，一期工程建设从2021年3月至2021年9月，计7个月；二期工程建设从2021年9月至2022年3月，计7个月；工程建设工期共计14个月。项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。

# 第十四章 财务及经济评价

## 14.1总成本费用估算

### 14.1.1基本数据的确立

1、产品价格

产品销售确定原则：参考东营市当地市场销售价格以及项目方提供的参考报价，确定本项目产品的销售价格。

本项目主要收入来源为：项目建成达产后，年可产丙硫菌唑生产线产品100万平方米，销售价格为357元/平方米。

2、生产负荷

本项目分二期建设，一期工程建设从2021年3月至2021年9月，计7个月；二期工程建设从2021年9月至2022年3月，计7个月；工程建设工期共计14个月。2015年负荷率为达产年的20%，2016年达到50%，2017年达到80%，2018年达到100%。

3、其他计算参数

其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。见下表：

| 名称 | 计算参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 固定资产折旧 | 房屋建筑物30年，机器设备10年 | 平均年限法计算，净残值5% |
| 摊销 | 土地摊销为50年，其他费用摊销年限为5年 |  |
| 生产人员工资 | 共计68人，工资标准为管理人员60000元/年，技术及研发人员80000元/年，操作工人40000元/年，后勤人员30000元/年 | 管理人员6人，技术及研发人员2人，操作工人35人，后勤人员25人 |
| 修理费 | 10% | 设备购置额度为基数 |
| 销售费用 | 2.5% | 基数为销售收入 |
| 管理费用 | 2% | 基数为销售收入，参照公司营运经验，包括高级管理人员工资及福利 |
| 税收 | 项目各种税金按国家现行税法执行 | 城建税7%，教育附加3%，（纳税基数为增值税）；增值税17%，所得税税率为25%。 |

### 14.1.2产品成本

成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。

1.外购原辅料、燃料及动力费等

- 外购原材料费用：自行填写；

- 外购辅料费用：按照销售收入费用的5%计提；

- 水费：年消耗4.5万吨水，3元/吨；

- 电费：年消耗756.00万度电，0.8元/度。

2.财务费用

本项目申请银行贷款5800.00万元，利率按6.55%计算。

3．其他费用

- 管理费用：按照收入的2%计取；

- 销售费用：按照收入的2.5%计取。

4.可变成本和固定成本

计算期内项目平均可变成本为19636.46万元，平均固定成本为2569.83万元。

5.经营成本

经估算，项目年均经营成本费用为21492.74万元。

6.总成本费用

经估算，项目年均总成本费用为22206.29万元。

### 14.1.3平均产品利润与销售税金

本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额3849.51万元。

## 14.2财务评价

### 14.2.1项目投资回收期

财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析分析结果如下：

| 序号 | 项目（税后） | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 财务内部收益率(%) | 18.44% |
| 2 | 财务净现值(ic=10%)万元 | 11197.46 |
| 3 | 投资回报期(年) | 5.09 |

### 14.2.2项目投资利润率

本项目在整个计算期内将实现年平均利润3849.51万元，项目投入总资金11800.00万元。经测算，项目投资利润率为32.62%。

### 14.2.3不确定性分析

- 敏感性分析

敏感性分析是通过预测、研究各不确定因素的变化对项目的经济 效益指标的影响程度及该因素达到临界值时项目的风险承受能力，来判断这些因素对项目经济效益指标作用的重要性。

假设某因素发生变动，其他因素不变，计算项目经济效益指标的变动范围，并计算敏感度和临界点。

临界点指不确定因素向不利方向变化的极限值，超过极限值，项目经济效益评价指标使项目由可行转变为不可行。

根据项目具体情况，在销售价格、原材料成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行了单因素敏感性分析。

分析表明：销售价格与原材料成本的变化对项目财务指标的影响最为敏感，当销售价格与原材料成增加或减少20%、10%时，财务指标波动最大，敏感性较大，内部收益率相应增加或减少10％左右。在此建议项目方应该着重降低原材料成本，从而增加产品收益，并可以有效降低单价波动对收益的影响。

敏感性分析              单位：万元

| 不确定因素 | 变化率 | 内部收益率 | 净现值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售价格 | 10% | 24.89% | 17,676.32 |
|  | 5% | 21.73% | 14,535.41 |
|  | 0 | 18.44% | 11,197.46 |
|  | -5% | 15.20% | 8,435.41 |
|  | -10% | 12.32% | 5,071.92 |
| 原材料成本 | 10% | 12.56% | 5,395.17 |
|  | 5% | 15.22% | 8,337.04 |
|  | 0% | 18.44% | 11,197.46 |
|  | -5% | 21.32% | 14,220.78 |
|  | -10% | 24.56% | 17,262.65 |
| 销售数量 | 10% | 24.68% | 17,665.90 |
|  | 5% | 21.46% | 14,222.41 |
|  | 0% | 18.44% | 11,197.46 |
|  | -5% | 15.23% | 8,435.41 |
|  | -10% | 12.00% | 5,031.92 |
| 流动资金 | 10% | 18.87% | 9,601.45 |
|  | 5% | 17.31% | 10,255.33 |
|  | 0% | 18.44% | 11,197.46 |
|  | -5% | 19.15% | 12,530.85 |
|  | -10% | 20.32% | 13,012.85 |
| 建设投资 | 10% | 16.56% | 9,426.46 |
|  | 5% | 17.61% | 10,652.32 |
|  | 0% | 18.44% | 11,197.46 |
|  | -5% | 19.56% | 12,996.13 |
|  | -10% | 20.78% | 13,027.13 |

- 盈亏平衡分析

盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于项目各年固定成本不尽相同，现对项目在计算期内达到设计生产生产能力年份的盈亏平衡点进行了测算，项目盈亏平衡点（BEP）如下：

BEP=年固定总成本/(年销售收入－年可变成本－年销售税金)×年处理量能力＝43.72%。

分析表明：项目只要在计算期内达到设计生产能力的43.72%，项目就可以保本运营。说明项目对市场需求变化的适应能力较强，有相当强的市场竞争力。

## 14.3综合效益评价结论

| 经济评价结果汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数据和指标 |
| 一 | 主要数据 |  |  |
| 1 | 达产年年产值 | 万元 | 35700.00 |
| 2 | 年均销售收入 | 万元 | 27586.36 |
| 3 | 年平均利润总额 | 万元 | 3849.51 |
| 4 | 年销售税金及附加 | 万元 | 151.68 |
| 5 | 年增值税 | 万元 | 1378.88 |
| 6 | 项目总投资 | 万元 | 11800.00 |
| 7 | 项目定员 | 人 | 68 |
| 8 | 建设期 | 月 | 14 |
| 二 | 主要评价指标 |  |  |
| 1 | 项目投资利润率 | % | 32.62% |
| 2 | 项目投资利税率 | % | 45.59% |
| 3 | 税后财务内部收益率 | % | 18.44% |
| 4 | 税前财务内部收益率 | % | 25.92% |
| 5 | 税后财务静现值(ic=10%) | 万元 | 11197.46 |
| 6 | 税前财务静现值(ic=10%) | 万元 | 17198.21 |
| 7 | 投资回收期(税后)含建设期 | 年 | 5.09 |
| 8 | 投资回收期(税前)含建设期 | 年 | 4.07 |
| 9 | 盈亏平衡点 | % | 43.72% |

经济指标可以看出，项目年均销售收入27586.36万元，年均利润总额为3849.51万元，项目投资利润率为32.62%，税后财务内部收益率18.44%。盈亏平衡分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成本带来的风险，但从财务评价的角度来看，该项目可行。

# 第十五章 风险分析及规避

## 15.1项目风险因素

### 15.1.1不可抗力因素风险

不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在本项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，本项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。

### 15.1.2技术风险

技术风险是指技术开发及应用方面的各种不确定因素，如技术难度、成果成熟度、与商品化的差距，以及产品的生产设备和专业技术人才的能力，很难保证将来不被超越。

本项目的技术风险是：（一）生产设备的工作效率；（二）生产工艺的环保性能。（三）技术人员的专业知识和操作能力。

### 15.1.3市场风险

在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。任何一项产品都有一定的时限性，产品设计试制到商品化投放市场的时间不能太长，必须把握机会迅速发展。

### 15.1.4资金管理风险

本次募集资金投资项目从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的实施规划。

## 15.2风险规避对策

针对上述风险，项目责任方将采取以下对策加以规避：

### 15.2.1不可抗力因素风险规避对策

本项目针对可能出现的不可抗力风险，采取了严密的防范预警措施：项目方将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。

### 15.2.2技术风险规避对策

项目将采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化生产工艺，挖掘自身潜力，打造自己的核心竞争力。

### 15.2.3市场风险规避对策

针对此风险，项目公司将仔细研究消费市场的特点，加强产品开发的力量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势，及时调整产品品种和结构；时刻关注业内技术水平，充分发挥技术创新的优势，增加科技含量高、附加值高的产品的生产和推广。生产符合市场需求的产品，从而占领市场，达到化解市场风险的目的。

### 15.2.4资金管理风险规避对策

项目公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理和核心产品研发的实现；加强成本控制，完善平台内信誉体系的建立和健全；加强技术升级、生产销售等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避。本次资金投向已经过行业专家及专业机构进行充分的可行性论证，项目实施后会进一步提高项目企业的经济效益和社会效益。

# 第十六章 招标方案

根据《中华人民共和国招投标法》、《山东省招标投标条例》以及山东省审计部门的有关规定，本项目所有建设内容必须按照国家规定的程序进行投标和评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公平、公正，切实加强项目建设管理，确保工程质量和按期完工。

## 16.1招标管理

项目招标将严格按照国家规定程序执行，包括组建招标办事机构、编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判以及签订合同等，每一步骤均规定向有关部门申报和批准。项目招标要依据《中华人民共和国招标投标法》、《工业基本建设项目招标投标管理规定》，对土建工程和设备投资超过50万元的均按规定进行招投标。

## 16.2招标依据

1、《中华人民共和国招投标办法》

2、《山东省招标投标条例》

3、《山东省工程建设招标范围和规模标准规定》

## 16.3招标范围

根据山东省有关规定和项目组成情况招标。拟进行招标内容及投资额如下：

土建工程：本项目主要构筑物工程面向全国范围内建设资质单位招标。

配套基础设施工程：本项目配套基础设施工程的招标范围为山东省范围内建设资质单位。

设备投资：本项目设备投资的招标范围为国内外生产厂家，在同等条件下，以国内为主。

## 16.4招标方式

本项目招标方式应遵守国家基本建设投资招标规定，遵守山东省审计部门的规定。招标时间将在全部设计文件完成并经有关部门办理批准手续后进行。

1、土建工程招标：根据建设部规定，建筑与装修工程施工单位的选择，投资在200万元以上的应进行公开招标，在200万元以下的可以进行邀请招标。

2、建筑工程招标前必须按规定编制指标文件并办理一切相关手续，并征得山东省有关规划、建设、消防、水电、劳动安全、质量监督等管理部门的批准。

3、项目主要设备进行委托招标，招标方式为在山东省公开招标。

4、当采用公开招标时，发布招标公布，并在山东省指定网站上发布。

5、设计合同及监理单项合同不足50万元不进行招标，其中设计将委托具有甲级资质的设计单位进行设计，土建工程监理将委托具有土建工程甲级资质监理单位进行监理。

## 16.5招标程序

本项目招标将严格按照国家和山东省规定的程序执行，包括组建招标办事机构、编制招标文件、发放中标通知书、进行合同谈判以及签订合同等，每一步骤均按规定向有关部门申报和获得批准。

## 16.6评标程序

第一，评标委员会成员编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；

第二，评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件规定的要求编制、签署；

第三，评标委员会成员对投标文件进行详细评审，既对经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部门和商务部门作进一步评审、比较，并推荐或确定中标人。

## 16.7发放中标通知书

招标人应当在评标委员会提交书面评标报告后15日内确定中标人，向中标人发出中标通知书，并将中标结果书面通知所有未中标的投标人。

## 16.8招投标书面情况报告备案

依法必须进行招标的工程项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向监督科提交招标投标情况的书面报告。

## 16.9合同备案

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，依法订立书面合同，并按合同约定履行义务。合同签订生效之日起7日内，应当将合同向省招标办监督科进行备案。

委托担保合同及保函、保证书等担保文书应同合同一起备案，分包合同及合同变更协议也应在订立后7日内向省招标办监督科进行备案。

# 第十七章 结论与建议

## 17.1结论

综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。

1. 本项目建设单位拥有高素质的经营管理团队，强劲的技术创新能力，产品具有广阔的市场和竞争发展潜力。

2. 本项目财务分析结果表明：项目投资回收期短，在技术经济等方面均具有明显的经济 和社会效益。

## 17.2建议

本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。项目运营过程中，要努力开拓市场，增加销量，及时掌握原料及产品市场价格波动情况，加强管理，提高效益。

# 附 表

## 附表1 销售收入预测表

销售收入预测表                                 单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 |  |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 一 | 年销售收入 | 303,450 | - | 7,140.00 | 17,850.00 | 28,560.00 | 35,700.00 | 35,700.00 | 35,700.00 | 35,700.00 | 35,700.00 | 35,700.00 | 35,700.00 |
|  | 负荷率 |  | 0% | 20% | 50% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 丙硫菌唑生产线产品 |  | 0.00 | 7140.00 | 17850.00 | 28560.00 | 35700.00 | 35700.00 | 35700.00 | 35700.00 | 35700.00 | 35700.00 | 35700.00 |
|  | 单价（元/平方米） | 357.00 | 357.00 | 357.00 | 357.00 | 357.00 | 357.00 | 357.00 | 357.00 | 357.00 | 357.00 | 357.00 | 357.00 |
|  | 数量(万平方米） | 100.00 | - | 20.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 销项税额 |  | - | 1,213.80 | 3,034.50 | 4,855.20 | 6,069.00 | 6,069.00 | 6,069.00 | 6,069.00 | 6,069.00 | 6,069.00 | 6,069.00 |
| 二 | 营业税金与附加 |  | - | 39.26 | 98.14 | 157.03 | 196.29 | 196.29 | 196.29 | 196.29 | 196.29 | 196.29 | 196.29 |
|  | 营业税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消费税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城市维护建设费 |  | - | 17.84 | 44.61 | 71.38 | 89.22 | 89.22 | 89.22 | 89.22 | 89.22 | 89.22 | 89.22 |
|  | 教育费附加 |  | - | 17.84 | 44.61 | 71.38 | 89.22 | 89.22 | 89.22 | 89.22 | 89.22 | 89.22 | 89.22 |
|  | 水利基金 |  | - | 3.57 | 8.92 | 14.28 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 17.84 |
| 三 | 增值税 |  | - | 356.89 | 892.22 | 1,427.55 | 1,784.44 | 1,784.44 | 1,784.44 | 1,784.44 | 1,784.44 | 1,784.44 | 1,784.44 |
|  | 销项税额 |  | - | 1,213.80 | 3,034.50 | 4,855.20 | 6,069.00 | 6,069.00 | 6,069.00 | 6,069.00 | 6,069.00 | 6,069.00 | 6,069.00 |
|  | 进项税额 |  | - | 856.91 | 2,142.28 | 3,427.65 | 4,284.56 | 4,284.56 | 4,284.56 | 4,284.56 | 4,284.56 | 4,284.56 | 4,284.56 |

## 附表2 总成本表

总成本费用估算表 （生产成本加期间费用法）                       单位：万元

| 序号 | 项目 | 建设期 |  |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 原辅料 | - | 4,917.00 | 12,292.50 | 19,668.00 | 24,585.00 | 24,585.00 | 24,585.00 | 24,585.00 | 24,585.00 | 24,585.00 | 24,585.00 |
| 1.1 | 原料 | - | 4,560.00 | 11,400.00 | 18,240.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 |
| 1.2 | 辅料 | - | 357.00 | 892.50 | 1,428.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | 1,785.00 |
| 2 | 燃气能源 | - | 123.66 | 309.15 | 494.64 | 618.30 | 618.30 | 618.30 | 618.30 | 618.30 | 618.30 | 618.30 |
| 3 | 劳动工资 | - | 53.40 | 102.00 | 168.60 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 |
| 4 | 修理费 |  |  | 223.57 | 447.14 | 447.14 | 447.14 | 447.14 | 447.14 | 447.14 | 447.14 | 447.14 |
| 5 | 折旧费 |  | - | 523.39 | 523.39 | 523.39 | 523.39 | 523.39 | 523.39 | 523.39 | 523.39 | 455.94 |
| 6 | 摊销费用 |  | - | 54.09 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |
| 7 | 其他费用 | - | 321.30 | 1,361.65 | 1,950.70 | 2,343.40 | 2,343.40 | 2,343.40 | 2,343.40 | 2,248.43 | 2,153.45 | 2,058.48 |
| 7.1 | 销售费用 |  | 178.50 | 535.50 | 856.80 | 1,071.00 | 1,071.00 | 1,071.00 | 1,071.00 | 1,071.00 | 1,071.00 | 1,071.00 |
| 7.2 | 管理费用 |  | 142.80 | 446.25 | 714.00 | 892.50 | 892.50 | 892.50 | 892.50 | 892.50 | 892.50 | 892.50 |
| 7.3 | 财务费用 | - | - | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 284.93 | 189.95 | 94.98 |
| 7.3.1 | 利息支出 |  |  | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 284.93 | 189.95 | 94.98 |
| 7.3.2 | 流动资金借款利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3 | 建设资金借款利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 总成本 | - | 5,415.36 | 14,866.35 | 23,306.56 | 28,778.32 | 28,778.32 | 28,778.32 | 28,745.83 | 28,650.85 | 28,555.88 | 28,393.45 |
| 8.1 | 可变成本 | - | 5,094.06 | 12,703.65 | 20,331.24 | 25,410.30 | 25,410.30 | 25,410.30 | 25,410.30 | 25,410.30 | 25,410.30 | 25,410.30 |
| 8.2 | 固定成本 | - | 321.30 | 2,162.70 | 2,975.32 | 3,368.02 | 3,368.02 | 3,368.02 | 3,335.53 | 3,240.55 | 3,145.58 | 2,983.15 |
| 9 | 经营成本 | - | 5,415.36 | 13,908.97 | 22,349.18 | 27,820.94 | 27,820.94 | 27,820.94 | 27,820.94 | 27,820.94 | 27,820.94 | 27,820.94 |
| 10 | 付现成本 | - | 5,415.36 | 14,288.87 | 22,729.08 | 28,200.84 | 28,200.84 | 28,200.84 | 28,200.84 | 28,105.87 | 28,010.89 | 27,915.92 |

## 附表3 外购原材料表

外购原材料表                                  单位:万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 |  |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 原材料费用 | 193,800.00 | - | 4,560.00 | 11,400.00 | 18,240.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 |
|  | 负荷率 |  | 0% | 20% | 50% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1 | 正硅酸甲酯等直接原材料 | 193,800.00 | - | 4,560.00 | 11,400.00 | 18,240.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 |
|  | 单价（元/平方米） | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 |
|  | 数量(万平方米） | 100.00 | - | 20.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 进项税额 | 32,946.00 | - | 775.20 | 1,938.00 | 3,100.80 | 3,876.00 | 3,876.00 | 3,876.00 | 3,876.00 | 3,876.00 | 3,876.00 | 3,876.00 |
| 2 | 其他辅料费用 | 15,172.50 | - | 357.00 | 892.50 | 1,428.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | 1,785.00 |
|  | 进项税额 | 2,579.33 | - | 60.69 | 151.73 | 242.76 | 303.45 | 303.45 | 303.45 | 303.45 | 303.45 | 303.45 | 303.45 |
| 3 | 原材料辅料合计 | 208,972.50 | - | 4,917.00 | 12,292.50 | 19,668.00 | 24,585.00 | 24,585.00 | 24,585.00 | 24,585.00 | 24,585.00 | 24,585.00 | 24,585.00 |
| 4 | 外购原材料进项税合计 | 35,525.33 | - | 835.89 | 2,089.73 | 3,343.56 | 4,179.45 | 4,179.45 | 4,179.45 | 4,179.45 | 4,179.45 | 4,179.45 | 4,179.45 |

## 附表4 外购燃料及动力费表

外购燃料及动力费表                                   单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 |  |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | 负荷率 |  | 0% | 20% | 50% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 燃料费 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 单价 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 数量 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 进项税额 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 动力费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 动力费（电) | 5140.80 | 0.00 | 120.96 | 302.40 | 483.84 | 604.80 | 604.80 | 604.80 | 604.80 | 604.80 | 604.80 | 604.80 |
|  | 单价（元/度） | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
|  | 数量(万度） | 756.00 | 0.00 | 151.20 | 378.00 | 604.80 | 756.00 | 756.00 | 756.00 | 756.00 | 756.00 | 756.00 | 756.00 |
|  | 进项税额 | 873.94 | 0.00 | 20.56 | 51.41 | 82.25 | 102.82 | 102.82 | 102.82 | 102.82 | 102.82 | 102.82 | 102.82 |
| 2.2 | 动力费（水） | 114.75 | 0.00 | 2.70 | 6.75 | 10.80 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
|  | 单价（元/M3） | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|  | 数量(万M3） | 4.50 | 0.00 | 0.90 | 2.25 | 3.60 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
|  | 进项税额 | 19.51 | 0.00 | 0.46 | 1.15 | 1.84 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| 3 | 外购燃料及动力费 | 5255.55 | 0.00 | 123.66 | 309.15 | 494.64 | 618.30 | 618.30 | 618.30 | 618.30 | 618.30 | 618.30 | 618.30 |
| 4 | 外购燃料及动力进项税额合计 | 893.44 | 0.00 | 21.02 | 52.56 | 84.09 | 105.11 | 105.11 | 105.11 | 105.11 | 105.11 | 105.11 | 105.11 |

## 附表5 工资及福利表

工资及福利表                               单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 |  |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | 负荷率 |  | 0% | 20% | 50% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 工人工资及福利费 |  | - | 28.00 | 70.00 | 112.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
|  | 人均工资福利(元/年） | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
|  | 人数 | 35 | - | 7 | 18 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | 管理人员工资额 |  | - | 7.20 | 18.00 | 28.80 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
|  | 人均工资福利(元/年） | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
|  | 人数 | 6 | - | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | 技术人员工资额 |  | - | 3.20 | 8.00 | 12.80 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
|  | 人均工资福利(元/年） | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
|  | 人数 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 后勤、服务人员工资额 |  | - | 15.00 | 6.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|  | 人均工资福利(元/年） | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
|  | 人数 | 25 | - | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 合计 |  | - | 53.40 | 102.00 | 168.60 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 |

## 附表6 利润与利润分配表

利润与利润分配表                            单位:万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 |  |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 销售(营业)收入 |  | - | 7,140.00 | 17,850.00 | 28,560.00 | 35,700.00 | 35,700.00 | 35,700.00 | 35,700.00 | 35,700.00 | 35,700.00 | 35,700.00 |
| 2 | 销售税金及附加 |  | - | 39.26 | 98.14 | 157.03 | 196.29 | 196.29 | 196.29 | 196.29 | 196.29 | 196.29 | 196.29 |
| 3 | 增值税 |  | - | 356.89 | 892.22 | 1,427.55 | 1,784.44 | 1,784.44 | 1,784.44 | 1,784.44 | 1,784.44 | 1,784.44 | 1,784.44 |
| 4 | 总成本费用 |  | - | 5,415.36 | 14,866.35 | 23,306.56 | 28,778.32 | 28,778.32 | 28,778.32 | 28,745.83 | 28,650.85 | 28,555.88 | 28,393.45 |
| 5 | 利润总额 |  | - | 1,328.49 | 1,993.29 | 3,668.86 | 4,940.96 | 4,940.96 | 4,940.96 | 4,973.45 | 5,068.42 | 5,163.40 | 5,325.82 |
| 6 | 弥补以前年度亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 应纳税所得额 |  | - | 1,328.49 | 1993.29 | 3668.86 | 4940.96 | 4940.96 | 4940.96 | 4973.45 | 5068.42 | 5163.40 | 5325.82 |
| 8 | 所得税 |  | - | 332.12 | 498.32 | 917.22 | 1,235.24 | 1,235.24 | 1,235.24 | 1,243.36 | 1,267.11 | 1,290.85 | 1,331.46 |
| 9 | 税后利润 |  | - | 996.37 | 1494.97 | 2751.65 | 3705.72 | 3705.72 | 3705.72 | 3730.08 | 3801.32 | 3872.55 | 3994.37 |
| 10 | 提取盈余公积金和公益金 |  | - | 49.82 | 74.75 | 137.58 | 185.29 | 185.29 | 185.29 | 186.50 | 190.07 | 193.63 | 199.72 |
| 11 | 可供分配利润 |  | - | 946.55 | 1420.22 | 2614.06 | 3520.43 | 3520.43 | 3520.43 | 3543.58 | 3611.25 | 3678.92 | 3794.65 |
| 12 | 应付利润 |  | - | 21.42 | 53.55 | 85.68 | 107.10 | 107.10 | 107.10 | 107.10 | 107.10 | 107.10 | 107.10 |
| 13 | 未分配利润 |  | - | 925.13 | 1366.67 | 2528.38 | 3413.33 | 3413.33 | 3413.33 | 3436.48 | 3504.15 | 3571.82 | 3687.55 |
| 14 | 累计未分配利润 |  | - | 925.13 | 2291.80 | 4820.19 | 8233.52 | 11646.85 | 15060.18 | 18496.66 | 22000.81 | 25572.63 | 29260.18 |

## 附表7 固定资产折旧费用表

固定资产折旧费用表                                             单位:万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 折旧率 | 建设期 |  |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 房屋建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 原值 | 3748.00 | 3.2% |  |  | 3748.00 | 3748.00 | 3748.00 | 3748.00 | 3748.00 | 3748.00 | 3748.00 | 3748.00 | 3748.00 |
| 1.2 | 折旧费 | 1068.18 |  |  |  | 118.69 | 118.69 | 118.69 | 118.69 | 118.69 | 118.69 | 118.69 | 118.69 | 118.69 |
| 1.3 | 净值 | 2679.82 |  |  |  | 3629.31 | 3510.63 | 3391.94 | 3273.25 | 3154.57 | 3035.88 | 2917.19 | 2798.51 | 2679.82 |
| 2 | 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 原值 | 4260.00 | 9.50% |  |  | 4260.00 | 4260.00 | 4260.00 | 4260.00 | 4260.00 | 4260.00 | 4260.00 | 4260.00 | 4260.00 |
| 2.2 | 折旧费 | 3574.85 |  |  |  | 404.70 | 404.70 | 404.70 | 404.70 | 404.70 | 404.70 | 404.70 | 404.70 | 337.25 |
| 2.3 | 净值 | 685.15 |  |  |  | 3855.30 | 3450.60 | 3045.90 | 2641.20 | 2236.50 | 1831.80 | 1427.10 | 1022.40 | 685.15 |
| 3 | 合计(1+2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 原值 | 8008.00 |  |  |  | 8008.00 | 8008.00 | 8008.00 | 8008.00 | 8008.00 | 8008.00 | 8008.00 | 8008.00 | 8008.00 |
| 3.2 | 折旧费 | 4643.03 |  |  |  | 523.39 | 523.39 | 523.39 | 523.39 | 523.39 | 523.39 | 523.39 | 523.39 | 455.94 |
| 3.3 | 净值 | 3364.97 |  |  |  | 7484.61 | 6961.23 | 6437.84 | 5914.45 | 5391.07 | 4867.68 | 4344.29 | 3820.91 | 3364.97 |

## 附表8 无形资产及递延资产摊销表

无形资产及递延资产摊销表                     单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 折旧率 | 建设期 |  |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 土地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 原值 | 1,080.00 | 2.00% |  |  | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 1.2 | 摊销费 |  |  | - |  | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |
| 1.3 | 净值 |  |  | - |  | 1,058.40 | 1,036.80 | 1,015.20 | 993.60 | 972.00 | 950.40 | 928.80 | 907.20 | 885.60 |
| 2 | 无形资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 原值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 摊销费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 净值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他资产费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 原值 | 162.44 | 20% |  |  | 162.44 | 162.44 | 162.44 | 162.44 | 162.44 |  |  |  |  |
| 3.2 | 摊销费 | 162.44 |  | - |  | 32.49 | 32.49 | 32.49 | 32.49 | 32.49 |  |  |  |  |
| 3.3 | 净值 | - |  | - |  | 129.95 | 97.47 | 64.98 | 32.49 | - |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 原值 | 1,242.44 |  | - | - | 1,242.44 | 1,242.44 | 1,242.44 | 1,242.44 | 1,242.44 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 4.2 | 摊销费 | 162.44 |  | - | - | 54.09 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |
| 4.3 | 净值 | 1,080.00 |  | - | - | 1,188.35 | 1,134.27 | 1,080.18 | 1,026.09 | 972.00 | 950.40 | 928.80 | 907.20 | 885.60 |

## 附表9 流动资金估算表

流动资金估算表                            单位：万元

| 序号 | 项目 | 最低周转天数 | 周转次数 | 建设期 |  |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 流动资产 |  |  | 0.00 | 1770.34 | 4465.27 | 7155.28 | 8931.05 | 8931.05 | 8931.05 | 8931.05 | 8931.05 | 8931.05 | 8931.05 |
| 1.1 | 应收帐款 | 45 | 8 | 0.00 | 892.50 | 2231.25 | 3570.00 | 4462.50 | 4462.50 | 4462.50 | 4462.50 | 4462.50 | 4462.50 | 4462.50 |
| 1.2 | 存货 |  |  | 0.00 | 857.02 | 2173.82 | 3488.64 | 4347.97 | 4347.97 | 4347.97 | 4347.97 | 4347.97 | 4347.97 | 4347.97 |
| 1.2.1 | 原材料 | 20 | 18 | 0.00 | 273.17 | 682.92 | 1092.67 | 1365.83 | 1365.83 | 1365.83 | 1365.83 | 1365.83 | 1365.83 | 1365.83 |
| 1.2.2 | 在产品 | 20 | 18 | 0.00 | 283.00 | 718.18 | 1154.35 | 1436.52 | 1436.52 | 1436.52 | 1436.52 | 1436.52 | 1436.52 | 1436.52 |
| 1.2.3 | 产成品 | 20 | 18 | 0.00 | 300.85 | 772.72 | 1,241.62 | 1545.61 | 1545.61 | 1545.61 | 1545.61 | 1545.61 | 1545.61 | 1545.61 |
| 1.3 | 现金 | 20 | 18 | 0.00 | 20.82 | 60.21 | 96.63 | 120.58 | 120.58 | 120.58 | 120.58 | 120.58 | 120.58 | 120.58 |
| 1.4 | 预付账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 流动负债 |  |  | 0.00 | 840.11 | 2100.28 | 3360.44 | 4200.55 | 4200.55 | 4200.55 | 4200.55 | 4200.55 | 4200.55 | 4200.55 |
| 2.1 | 应付帐款 | 60 | 6 | 0.00 | 840.11 | 2100.28 | 3360.44 | 4200.55 | 4200.55 | 4200.55 | 4200.55 | 4200.55 | 4200.55 | 4200.55 |
| 2.2 | 预收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 流动资金(1-2) |  |  | 0.00 | 930.23 | 2365.00 | 3794.84 | 4730.50 | 4730.50 | 4730.50 | 4730.50 | 4730.50 | 4730.50 | 4730.50 |
| 4 | 流动资金当期增加额 |  |  | 0.00 | 930.23 | 1434.77 | 1429.84 | 935.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 附表10 资产负债表

资产负债表                            单位：万元

| 序号 | 项目 | 建设期 |  |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 资产 | 6000.00 | 7815.06 | 16266.82 | 20118.21 | 24419.35 | 27832.69 | 31246.02 | 34683.72 | 36741.43 | 38866.81 | 41110.45 |
| 1.1 | 流动资产总额 | 1080.45 | 4665.85 | 7593.86 | 12022.72 | 16901.34 | 20892.14 | 24882.95 | 28865.64 | 31468.34 | 34138.70 | 36859.88 |
| 1.1.1 | 应收帐款 | 0.00 | 892.50 | 2231.25 | 3570.00 | 4462.50 | 4462.50 | 4462.50 | 4462.50 | 4462.50 | 4462.50 | 4462.50 |
| 1.1.2 | 存货 | 0.00 | 857.02 | 2173.82 | 3488.64 | 4347.97 | 4347.97 | 4347.97 | 4347.97 | 4347.97 | 4347.97 | 4347.97 |
| 1.1.3 | 现金 | 0.00 | 20.82 | 60.21 | 96.63 | 120.58 | 120.58 | 120.58 | 120.58 | 120.58 | 120.58 | 120.58 |
| 1.1.4 | 预付账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 累计盈余资金 | 1080.45 | 2895.51 | 3128.58 | 4867.44 | 7970.29 | 11961.10 | 15951.90 | 19934.59 | 22537.29 | 25207.65 | 27928.83 |
| 1.2 | 在建工程 | 4919.55 | 4919.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 固定资产净值 | 0.00 | 0.00 | 7484.61 | 6961.23 | 6437.84 | 5914.45 | 5391.07 | 4867.68 | 4344.29 | 3820.91 | 3364.97 |
| 1.4 | 无形资产及其他资产净值 | 0.00 | 0.00 | 1188.35 | 1134.27 | 1080.18 | 1026.09 | 972.00 | 950.40 | 928.80 | 907.20 | 885.60 |
| 2 | 负债及投资人权益合计 | 6000.00 | 7815.06 | 16266.82 | 20118.21 | 24419.35 | 27832.69 | 31246.02 | 34683.72 | 36741.43 | 38866.81 | 41110.45 |
| 2.1 | 流动负债总额 | 0.00 | 840.11 | 2100.28 | 3360.44 | 4200.55 | 4200.55 | 4200.55 | 4200.55 | 4200.55 | 4200.55 | 4200.55 |
| 2.1.1 | 短期借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 应付帐款 | 0.00 | 840.11 | 2100.28 | 3360.44 | 4200.55 | 4200.55 | 4200.55 | 4200.55 | 4200.55 | 4200.55 | 4200.55 |
| 2.1.3 | 预售账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 建设投资借款 | 3000.00 | 3000.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 4350.00 | 2900.00 | 1450.00 |
| 2.3 | 流动资金借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 负债小计（2.1+2.2+2.3） | 3000.00 | 3840.11 | 7900.28 | 9160.44 | 10000.55 | 10000.55 | 10000.55 | 10000.55 | 8550.55 | 7100.55 | 5650.55 |
| 2.5 | 投资人权益 | 3000.00 | 3974.95 | 8366.55 | 10957.77 | 14418.80 | 17832.14 | 21245.47 | 24683.17 | 28190.88 | 31766.26 | 35459.90 |
| 2.5.1 | 资本金 | 3000.00 | 3000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 2.5.2 | 累计储备金和企业发展基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | 累计盈余公积金 | 0.00 | 49.82 | 74.75 | 137.58 | 185.29 | 185.29 | 185.29 | 186.50 | 190.07 | 193.63 | 199.72 |
| 2.5.4 | 累计未分配利润 | 0.00 | 925.13 | 2291.80 | 4820.19 | 8233.52 | 11646.85 | 15060.18 | 18496.66 | 22000.81 | 25572.63 | 29260.18 |

## 附表11 资本金现金流量表

资本金现金流量表                            单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 |  |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 现金流入 | 308,265 | - | 7,140 | 17,850 | 28,560 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 40,515 |
| 1.1 | 销售(营业)收入 | 303,450 | - | 7,140 | 17,850 | 28,560 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 | 3,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,365 |
| 1.3 | 回收流动资金 | 1,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,450 |
| 1.4 | 其他现金收入 | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 263,835 | 3,131 | 9,167 | 14,885 | 23,803 | 29,632 | 29,632 | 29,632 | 31,090 | 31,019 | 30,948 | 30,894 |
| 2.1 | 项目资本金 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 借款本金偿还 | 5,800 | - | - | - | - | - | - | - | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| 2.3 | 借款利息支付 | 3,360 | 131 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 285 | 190 | 95 |
| 2.4 | 经营成本 | 236,420 | - | 5,415 | 13,909 | 22,349 | 27,821 | 27,821 | 27,821 | 27,821 | 27,821 | 27,821 | 27,821 |
| 2.5 | 营业税金及附加 | 1,668 | - | 39 | 98 | 157 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 2.6 | 所得税 | 10,586 | - | 332 | 498 | 917 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,243 | 1,267 | 1,291 | 1,331 |
| 2.7 | 维持运营投资 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 其他现金流出 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 净现金流量 |  | -3,131 | -2,027 | 2,965 | 4,757 | 6,068 | 6,068 | 6,068 | 4,610 | 4,681 | 4,752 | 9,621 |
| 2.10 | 累计净现金流量 |  | -3,131 | -5,158 | -2,193 | 2,564 | 8,631 | 14,699 | 20,767 | 25,376 | 30,057 | 34,809 | 44,430 |
| 2.11 | 累计贴现净现金流量 |  | -2,899 | -4,637 | -2,283 | 1,213 | 5,343 | 9,166 | 12,707 | 15,197 | 17,539 | 19,740 | 23,866 |

## 附表12 财务计划现金流量表

财务计划现金流量表                            单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 |  |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 经营活动净现金流量 | 39,608 | - | 996 | 2,452 | 3,709 | 4,663 | 4,663 | 4,663 | 4,655 | 4,631 | 4,607 | 4,567 |
| 1.1 | 现金流入 | 303,450 | - | 7,140 | 17,850 | 28,560 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 |
| 1.1.1 | 营业收入 | 303,450 | - | 7,140 | 17,850 | 28,560 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 |
| 1.1.2 | 增值税销项税额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | 补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 其他流入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 现金流出 | 263,842 | - | 6,144 | 15,398 | 24,851 | 31,037 | 31,037 | 31,037 | 31,045 | 31,069 | 31,093 | 31,133 |
| 1.2.1 | 经营成本 | 236,420 | - | 5,415 | 13,909 | 22,349 | 27,821 | 27,821 | 27,821 | 27,821 | 27,821 | 27,821 | 27,821 |
| 1.2.2 | 营业税金及附加 | 1,668 | - | 39 | 98 | 157 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 1.2.3 | 增值税进项税额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | 增值税 | 15,168 | - | 357 | 892 | 1,428 | 1,784 | 1,784 | 1,784 | 1,784 | 1,784 | 1,784 | 1,784 |
| 1.2.5 | 所得税 | 10,586 | - | 332 | 498 | 917 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,243 | 1,267 | 1,291 | 1,331 |
| 1.2.6 | 其他流出 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投资活动净现金流量 | -15,405 | -4,920 | -4,920 | -930 | -1,520 | -1,537 | -1,043 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 |
| 2.1 | 现金流入 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 现金流出 | 15,405 | 4,920 | 4,920 | 930 | 1,520 | 1,537 | 1,043 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 2.2.1 | 建设投资 | 9,839 | 4,920 | 4,920 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 维持运营投资 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 流动资金 | 4,730 | - | - | 930 | 1,435 | 1,430 | 936 | - | - | - | - | - |
| 2.2.4 | 其他流出 | 835 | - | - | - | 86 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 3 | 筹资活动净现金流量 | 2,640 | 5,869 | 5,420 | -380 | -380 | -380 | -380 | -380 | -1,830 | -1,735 | -1,640 | -1,545 |
| 3.1 | 现金流入 | 11,800 | 6,000 | 5,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1 | 项目资本金投入 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 长期投资借款 | 5,800 | 3,000 | 2,800 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 流动资金借款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | 债券 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | 短期借款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | 其他流入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 现金流出 | 9,160 | 131 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1,830 | 1,735 | 1,640 | 1,545 |
| 3.2.1 | 各种利息支出 | 3,360 | 131 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 285 | 190 | 95 |
| 3.2.2 | 偿还债务本金 | 5,800 | - | - | - | - | - | - | - | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| 3.2.3 | 应付利润（股利分配） | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | 其他流出 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 净现金流量 | 26,842 | 949 | 1,497 | 1,142 | 1,809 | 2,746 | 3,240 | 4,176 | 2,718 | 2,789 | 2,860 | 2,915 |
| 5 | 累计盈余资金 | 137,584 | 949 | 2,446 | 3,589 | 5,397 | 8,144 | 11,384 | 15,560 | 18,278 | 21,067 | 23,928 | 26,842 |

## 附表13 项目投资现金量表

项目投资现金流量表                            单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 |  |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 现金流入 | 308,264.97 | 0.00 | 7140.00 | 17850.00 | 28560.00 | 35700.00 | 35700.00 | 35700.00 | 35700.00 | 35700.00 | 35700.00 | 40514.97 |
| 1.1 | 营业收入 | 303,450.00 | 0.00 | 7140.00 | 17850.00 | 28560.00 | 35700.00 | 35700.00 | 35700.00 | 35700.00 | 35700.00 | 35700.00 | 35700.00 |
| 1.2 | 补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 回收固定资产余值 | 3,364.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3364.97 |
| 1.4 | 回收流动资金 | 1,450.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1450.00 |
| 1.5 | 其他现金收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目间接收益 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 274,915.93 | 4919.55 | 11661.28 | 17264.33 | 27728.60 | 34532.17 | 29801.67 | 29801.67 | 29801.67 | 29801.67 | 29801.67 | 29801.67 |
| 2.1 | 建设投资(不含建设期利息) | 9,839.10 | 4919.55 | 4919.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 流动资金 | 11,820.56 | 0.00 | 930.23 | 2365.00 | 3794.84 | 4730.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | 经营成本 | 236,420.09 | - | 5,415.36 | 13,908.97 | 22,349.18 | 27,820.94 | 27,820.94 | 27,820.94 | 27,820.94 | 27,820.94 | 27,820.94 | 27,820.94 |
| 2.4 | 销售税金及附加 | 1,668.45 | - | 39.26 | 98.14 | 157.03 | 196.29 | 196.29 | 196.29 | 196.29 | 196.29 | 196.29 | 196.29 |
| 2.5 | 增值税 | 15,167.73 | - | 356.89 | 892.22 | 1,427.55 | 1,784.44 | 1,784.44 | 1,784.44 | 1,784.44 | 1,784.44 | 1,784.44 | 1,784.44 |
| 2.6 | 维持运营投资 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 其他现金流出 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目间接费用 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 所得税前净现金流量(1-2) | 33,349.04 | -4919.55 | -4521.28 | 585.67 | 831.40 | 1167.83 | 5898.33 | 5898.33 | 5898.33 | 5898.33 | 5898.33 | 10713.30 |
| 4 | 累计所得税前净现金流量 | 49,449.13 | -4919.55 | -9440.83 | -8855.17 | -8023.76 | -6855.93 | -957.60 | 4940.74 | 10839.07 | 16737.40 | 22635.73 | 33349.04 |
| 5 | 调整所得税 | 10,586.15 | 0.00 | 332.12 | 498.32 | 917.22 | 1235.24 | 1235.24 | 1235.24 | 1243.36 | 1267.11 | 1290.85 | 1331.46 |
| 6 | 所得税后净现金流量（3-5） | 22,762.88 | -4919.55 | -4853.41 | 87.34 | -85.81 | -67.41 | 4663.09 | 4663.09 | 4654.97 | 4631.23 | 4607.48 | 9381.85 |
| 7 | 累计所得税后净现金流量 | -616.96 | -4919.55 | -9772.96 | -9685.61 | -9771.43 | -9838.83 | -5175.74 | -512.65 | 4142.33 | 8773.55 | 13381.04 | 22762.88 |
| 8 | 折现净现金流量（税后） |  | -4392.45 | -3869.11 | 62.17 | -54.54 | -38.25 | 2362.47 | 2109.35 | 1678.63 | 1491.13 | 1324.54 | 2408.09 |
| 9 | 累计折现净现金流量（税后） |  | -4392.45 | -8261.56 | -8199.39 | -8253.93 | -8292.18 | -5929.71 | -3820.36 | -2141.73 | -650.60 | 673.94 | 3082.03 |

## 附表14 借款偿还计划表

借款偿还计划表                            单位：万元

| 序号 | 项目 | 建设期 |  |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 长期借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 长期借款（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 期初本息余额 |  | 3,000.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 4,350.00 | 2,900.00 | 1,450.00 |
|  | 本期借款 | 3,000.00 | 2,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本期应付利息 | 131.00 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 284.93 | 189.95 | 94.98 |
|  | 本期还本付息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中： 还本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付息 | 131.00 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 284.93 | 189.95 | 94.98 |
|  | 期末本息余额 | 3,000.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 4,350.00 | 2,900.00 | 1,450.00 |
| 2 | 流动资金借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 期初本息余额 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 本期借款 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本期应付利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 本期还本付息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中： 还本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 期末本息余额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 短期借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 债券 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 借款和债券合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初本息余额 | - | 3,000.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 4,350.00 | 2,900.00 | 1,450.00 |
|  | 本年借款 | 3,000.00 | 2,800.00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本年应付利息 | 131.00 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 284.93 | 189.95 | 94.98 |
|  | 本年还本付息 | 131.00 | 379.90 | 379.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中： 还本 | - | - |  |  |  |  |  | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 |
|  | 付息 | 131.00 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 284.93 | 189.95 | 94.98 |
|  | 年末本息余额 | 3,000.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 4,350.00 | 2,900.00 | 1,450.00 | -0.00 |
| 6 | 还本资金来源 | - | 925.13 | 1,944.15 | 3,105.86 | 3,990.81 | 3,990.81 | 3,990.81 | 3,981.47 | 4,049.14 | 4,116.81 | 4,165.08 |
|  | 当年可用于还本的未分配利润 | - | 925.13 | 1,366.67 | 2,528.38 | 3,413.33 | 3,413.33 | 3,413.33 | 3,436.48 | 3,504.15 | 3,571.82 | 3,687.55 |
|  | 可用于还本的折旧和摊销费 | - | - | 577.48 | 577.48 | 577.48 | 577.48 | 577.48 | 544.99 | 544.99 | 544.99 | 477.54 |