述职报告

尊敬的 XX 总经理、XX 副总经理：

从二零一一年 月 日至今，我来到公司已经一月多了，对公司

组织架构、人员有了一定的了解，对项目实施情况、土地储备情况也

有了详尽的认识，对 XX 区各局、委、办、站及相关企事业单位为也

进行了初步对接，所以现在对于我的工作范畴、工作程序已基本掌握

并已理顺，具体的工作情况我分以下几点向领导汇报一下：

一、 项目土地情况

主要对正在实施的 XX#地的涉及单位进行了全方位的对接，联

系组织区土地局各科室人员、测绘部门及相关单位进行土地勘察

定界、宗地图绘制，与市土地局地籍科、利用科、土地储备中心

等部门沟通并收集整理完善资料，根据市资产会纪要及规划设计

条 件 ， 进 行 土 地 评 估 、 出 让 合 同 协 商 等 工 作 ， 目

前

。对 XX#地进行

。对 XX#

了

地进行了

。

二、 项目规划情况

XX#地规划方案和建筑方案已经市规划委员会审批通过，因为没

有国有土地使用权证书，所以建设工程规划许可证还不能在窗口

受理，目前总规划平面蓝图需要进行公示，规划局审核、加盖公

章、存档，同时整理收集平立剖蓝图、面积表、效果图等已有的

相关资料，并与办理规划许可证所需交费的部门进行联系沟通，

了解政策，提前准备资料，以便于将来顺利办理规划许可证。

三、 项目立项情况

XX#地项目立项批文正在办理前期相关手续，已与环科院签订合

同并出具了环境评估报告，目前正在联系做项目申请报告，同时

还需要抓紧办理资质证书、土地证。

四、 项目资质情况

由于没有土地证，也没有业绩，也无固定的技术人员所以资质证

书办理比较困难，目前多数问题已经解决，市住建局开发科已基

本同意受理并上报省厅。

五、 项目建设审批情况

当土地证和规划许可证办理完毕，还要完善招投标手续、质量和

安全监督手续，涉及到价调基金、农民工工资保证金、意外伤害

保险等费用也要交情，才能收集整理完善资料办理施工许可证。

六、 项目预售情况

在土地证、规划许可证、施工许可证办理完毕后，才能进行商品

房面积预测、签订预售网络使用合同、楼盘电子信息录入、 XX

市价格监察检查局审核明码标价表、商品房公示等预售证办理工

作。

以上情况就是目前我正在进行的工作，由于我们是项目先开始，

然后办理手续，所以出现很多倒行逆施的情况，再一个就是手续过于

滞后，反而显得手续补办起来很慢，所以我需要充分掌握项目的各种

信息，以便于统筹安排工作顺序，将提前能做的工作尽量在时间充裕

的时候完成，尽可能的跟得上项目的开发节奏。

我来到公司时间还不长，工作方法、为人处世都可能有不得当

的地方，所以希望领导同事们能给我以帮助和支持，我觉得我们公司

是一个年轻的团体，很有朝气，能给我很多学习提升的机会和伸展的

空间，所以我希望加入这个充满希望的大家庭。

感谢领导支持！

述职人：XX

二零 XX 年 XX 月 XX 日